社会评价材料

师宗县交通运输局2023年度工作情况报告

现将师宗县交通运输局2023年度工作完成情况汇报如下。

一、基本职能指标

（一）绿美交通行动。2023年完成建设里程县道65.681公里、乡道69.4公里、村道31.123公里，完成计划里程的131.9%。

（二）持续打好柴油货车污染防治攻坚战。完成100%开展油品经营单位排查并加强监管，积极配合市级开展油品经营单位排查并加强监管。

（三）深入推进碳达峰行动。截至目前，已全部完成23辆巡游出租汽车新能源更换，完成7辆城市公交车新能源更换。

（四）师丘高速建设情况。统筹抓好师丘高速公路建设协调服务保障工作，确保项目建设土地供给，完成主线征地丈量5461.43亩，征地丈量完成100%，正在开展地上附着物评估及征地补偿款兑付工作；完成临时用地征地7208.67亩。

（五）推进以大梭线为重点的县乡公路提级改造，计划乡镇公路连通工程。目前完成行道树栽植26公里，完成95%，完成土地征迁540亩，完成路基土石方99%，路面调型层全面完成，正在铺筑水稳层，饮水管网改迁8000米，累计完成投资1.28亿元，累计完成总投资90%。

（六）新改建农村公路、危桥改造、生命安全防护工程。已完成30户以上自然村通硬化路40公里，村道安防工程165公里。危桥改造6座，目前完成总投资的100%，其中小高良桥、窝德桥、八艾桥、大石桥、大冲桥已全部完工，六丘桥完成投资率20%。

（七）农村公路优良中等路率。今年，农村公路优良中等路比例达86%。