社会评价材料

云南师宗产业园区2023年度工作情况报告

一、加强分析调度，经济运行平稳向好

2023年全年预计完成规上工业总产值185亿元，规上工业增加值28.5亿元，累计增速（可比价）8%；营业收入175亿元，税收收入1.6亿元，同比增长17%；固定资产投资24亿元，同比增26.31%，工业固定资产投资18亿元，同比增20%，新增规上工业企业2户。

二、落实服务保障，发展质效不断提升

基础设施不断完善。PPP项目：完成投资约3.7亿元，已完成路网建设约9.3公里；建成标准化厂房73000平方米；完成供水管网安装约30公里；矣腊、大同污水处理厂正在进行设备安装，12月底前投入使用。专项债券项目：大同片区不锈钢基础设施建设项目正在进行室内外装修，预计2024年1月底前投入使用。双清螺旋管项目1号和2号厂房完成钢结构吊装和室内回填，系杆安装完成80%，12月底前将完成屋面、墙面瓦安装。

绿美园区建设加速推进。园区投资3075.43万元，企业投资500余万元，建设绿地面积101.76万平方米，建成区绿地率为15.80%，2023年11月完成省级绿美园区评审。

招商引资成效显著提升。共组织外出招商6次，签订招商引资协议项目6个，协议总投资额达52.9亿元。

营商环境得到持续优化。严格执行服务企业“三项制度”，共挂联6户企业，由园区5位领导分别挂联，采用现场调研、电话沟通了解等，解决企业困难问题10个。严格落实企业联络员管理制度，每个企业确定1名挂联领导、1名党建指导员和1名挂联责任人，共为企业解决实际困难20余个。

安全环保底线不断夯实。严格落实安全生产、消防和环保工作责任制，扎实开展问题隐患排查整治，安全环保态势平稳。

三、严格规划实施，规划引领作用充分发挥

园区总体规划在2022年8月19日取得规划环评审查意见的基础上，于2023年4月6日取得了市政府的批复。

四、加强党的建设，全面从严治党纵深推进

严格落实全面从严治党“四责协同”机制，一年来园区党工委集体决策重大事项16次。完成3个党支部的换届工作、新成立党支部7个，党组织覆盖率达78.43%。党建信息化平台数据综合录入均达100%。完成市级“群团心向党·奋进珠江源”党建带群建示范点创建推荐1个。成立师宗县首个不锈钢产业链党建共同体，将党的政治优势、组织优势转化为产业发展优势。

一年来，云南师宗产业园区在各项工作中取得了一定的成绩，但也还存在要素保障不足、重点项目推进缓慢、党建工作创新力度不够等问题。下步工作中，将始终坚持问题导向，强化责任落实，深入推进作风革命、效能革命，大力践行“三法三化”，以作风大转变推动效能大提升、园区大发展。