
师宗县金岩建材有限公司

师宗县大阿赞村新型墙体材料厂

矿区生态修复方案

（公示稿）

师宗县金岩建材有限公司

二O二五年十一月


第一章  矿山基本情况

一、矿业权人基本情况

师宗县大阿赞村新型墙体材料厂矿业权人为师宗县金岩建材有限公司，基本情况如下：
公司名称：师宗县金岩建材有限公司。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

法定代表人：向所兰。

经营范围：一般项目：砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块制造；建筑材料生产专用机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：80万元。

成立日期：2021年08月17日。

营业期限：2021年08月17日至长期。

住所：云南省曲靖市师宗县丹凤街道大阿赞村。
二、地理位置与区域概况

矿区位于师宗县城区117°方向，平距约3km处，地处师宗县丹凤街道办事处境内，矿区地理坐标（2000国家大地坐标系极值)：东经104°02′29″～104°02′49″，北纬24°49′06″～24°49′19″之间。矿区至师宗县城运距约4.6km，其中矿区向南连接铁大公路路口，运距约0.3km（碎石路面），铁大公路路口向西连接师宗县城运距约4.3km（水泥路面），师宗县至曲靖市里程约102.7km（途径曲砚高速、易弥高速），曲靖市至昆明市里程约147.1km（杭瑞高速、银昆高速），师宗县有铁路与外界相通，矿区外部交通状况良好。
三、矿山开采历史及现状

该矿山原采矿权人为师宗县泰宇新型材料有限公司，初次设立时间为2013年，矿区面积0.0742km2，开采深度1884m～1850m，开采规模为10万t/a，开采方式为露天开采，开采矿种为砖瓦用页岩，在其出让期满后，已被师宗县自然资源局收回，并依法进行了注销。2021年10月22日，师宗县金岩建材有限公司通过公开挂牌竞买取得“师宗县大阿赞村新型墙体材料厂”采矿权，矿区面积0.1034km2，由10个拐点坐标圈定，开采标高1877m～1841m。根据云南省自然资源厅办公室关于正式应用“三区三线”划定成果数据作为报批建设用地依据的通知（云自然资办便笺﹝2022﹞1054号），经师宗县大阿赞村新型墙体材料厂已出让矿区范围与师宗县“三区三线”叠加，在矿区西侧共有3个块段涉及占用永久基本农田，因此自2021年10月22日通过公开挂牌竞买取得采矿权后，矿山未进行过开采活动。根据云南省国土资源厅关于修改《云南省国土资源厅关于矿业权涉及各类自然保护区办理登记有关问题的通知》第五条规定的通知（云国土资源﹝2018﹞-49号），师宗县金岩建材有限公司编制了缩减矿区范围后的开发利用方案并通过评审，取得由师宗县自然资源局发放的采矿许可证，采矿许可证证号：C5303232023047160154996，矿区范围由21个拐点圈定，开采标高1877m～1841m，采矿许可证有效期为2023年4月20日至2025年4月20日，开采矿种为砖瓦用页岩矿，生产规模12万吨/年。

（二）矿区开采现状
师宗县大阿赞村新型墙体材料厂为生产矿山，现处于延续阶段。矿区范围内现有一个采空区，为矿山开采形成，采掘深度约33m，采空区底部标高最低处为1843.51m，采空区面积5.2213hm2，已有露天采场未采取自上而下分台阶的开采方式合理开采。矿区内在开采前为乔木林地、灌木林地、采矿用地及农村道路，未占用基本农田。

照片1-1   矿山开采现状
（三）矿山服务年限

1、矿区范围及拐点坐标
师宗县大阿赞村新型墙体材料厂于2023年4月20日换发了采矿许可证，证号：C5303232023047160154996，证载信息如下：

采矿权人：师宗县金岩建材有限公司；

矿山名称：师宗县大阿赞村新型墙体材料厂；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：砖瓦用页岩；

开采方式：露天开采；

生产规模：12万吨/年；

矿区面积：0.1026km2；

有效期限：2023年4月20日至2025年4月20日

开采标高：1877m～1841m；

发证机关：师宗县自然资源局

2、矿山服务年限
采矿权有效期限为2023年4月20日至2025年4月20日，开采区域为采矿权范围。根据2025年6月师宗县金岩建材有限公司提交的《师宗县大阿赞村新型墙体材料厂矿产资源开发利用方案》，设计矿山总服务年限为18年。截止本方案编制时间（2025年11月），矿山处于停产状态，剩余服务年限为18年（2025年11月至2043年11月）。

根据《云南省师宗县大阿赞村新型墙体材料厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告（2025年2月28日）》，截止2025年2月28日，矿区范围内累计查明砖瓦用页岩矿资源量97.18万m3（243.93万t），其中开采消耗探明资源量7.11万m3（17.85万t）（均为重叠区范围内探明资源量），保有资源量（控制资源量）90.07万m3（226.08万t）。
（四）固体及液体废弃物的排放及处置情况

1、废水

根据项目竣工环境保护验收监测报告表，结合矿山实际，本项目无废水产生，生活污水主要是办公区、食堂、洗澡房及其它附属设施排出的污水，矿山生产期间有员工70人，按人均耗水量100L/d计算，生活用水量为7m3/d，厂区为水冲厕，生活污水量按产生量的80%计算，为5.6m3/d，厂区设置隔油池和污水收集池，经沉淀后用于制砖或绿化，不外排。

2、废气

原料场设有半封闭三面围挡，顶棚用彩钢瓦遮盖，采用水管、皮管等器具对原料堆场进行洒水降尘。隧道窑废气有脱硫塔进行脱硫脱硝除尘处理，验收监测期间，厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的排放浓度达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3中的要求。

3、固体废物

炉窑燃煤产生的煤渣可当作生产的原料回收利用；脱硫塔废渣当作生产的原料回收利用；不合格砖及成品搬运产生的破砖可破碎后重新利用烧制砖；设备清扫产生的废料可重新利用烧制砖；职工生活垃圾由环卫部门统一收集清运和处理。
（五）相邻矿山分布与开采情况

根据现场调查及查阅相关资料，矿区范围内及周边无其他探矿权、采矿权设置，不存在矿权重叠。
第二章  矿区基础信息
一、矿区自然条件

（一）地形地貌

师宗境内山峦起伏，河流纵横。地形西北高东南低，由西北向东南呈阶梯形状，平均海拔1800～1900m。最高点为中部英武山，海拔2409.7m，最低点为东南部高良坝泥河与南盘江交汇处，海拔737m，相对高差1672m。东南部南盘江沿岸的高良、五龙、龙庆3乡部分地区，受南盘江及其支流的深切，形成山高、谷深、坡陡等特点，海拔在737～1500m之间；中南部的五龙、龙庆大部地区和丹凤镇的部分地区为剥蚀溶地区，海拔在1500～2400m之间；中西部的丹凤、彩云、葵山、竹基等乡（镇）的部分地区多为丘陵、岩溶盆地，海拔在1680～2000m之间，西北部的雄壁镇为侵蚀切割区，海拔在1900～2300m之间。

师宗县域地貌类型较复杂，按不同地貌成因大致可分为：盆地地貌类型、构造侵蚀剥蚀地貌类型、岩溶地貌类型三种类型，见图2-1。

矿区属盆地侵蚀溶蚀切割地貌，总体四周高，中间低（见照片2-1），山脉走向近东西向，与区域构造线方向一致，矿区及附近地形最高点为矿区外西部山顶，海拔1884.61m，最低点位于矿区北东部，海拔1828.34m，可视为当地最低侵蚀基准面，相对高差56.27m，地形坡度10°～15°。矿区中部已开挖形成采空区，现状矿区内最高点位于矿区南部矿9与矿8拐点之间，海拔为1876.69m，最低点为矿区北部矿3点附近，海拔约1842.62m，相对高差34.07m。矿区地形相对较缓，植被以灌木及草本植物为主，地形平缓地段地表多为耕地，地貌类型单一，地形地貌条件复杂程度为简单类型。
（二）水文特征

区域属珠江流域西江水系南盘江下游（见图2-2）。据现场调查，矿区内地表水体不发育，矿区南东侧发育有子午河，子午河发源于师宗境内的色从北麓龙潭，自南向北横贯师宗坝子，流程约30km，入抵鲁旧溪，流量一般为0.77m3/s，河岸宽3-5m，坡岸稳定（见照片2-2）。矿山开采最低标高位于当地最低侵蚀基准面（1828.34m）以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降水的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，不影响矿山开采。
（三）气象特征

师宗县有亚热带与温带共存的气候特征。冬春季受大陆季风的影响，晴天偏多，光照充足，气候温和干燥。夏秋季受海洋季风的影响，阴雨偏多，光照差，气候温凉潮湿。夏无酷暑，冬无严寒，春暖干旱，秋凉湿润，雨热同期，干湿分明。年平均气温13.9℃，平均最高气温19.9℃，平均最低气温9.7℃，7月最热，历年平均气温19.5℃，1月最冷，历年平均气温6.5℃。年平均日照1735.7小时。年平均降雨量1204.6mm。无霜期273天。

矿区所在区域属亚热带高原季风气候，主要气候特点是夏秋雨水充沛，冷空气活动频繁，寒热温差起伏较大。年平均气温13.9℃，极端最高气温31.7℃，最低-15℃，年平均日照1735.7h，全年无霜期273d。年平均降雨量1204.6mm，一般900～1786mm，其中85%的降水量集中在5～10月份，11月至次年4月降雨偏少。平均蒸发量1758.50mm，平均相对湿度79％，全年日照率40％。区内风向多为西南风，瞬间最大风速25m/s，平均风速2.7m/s。自10月至次年3月为大雾季节。
（四）土壤

师宗县土壤有棕壤土、红壤土、紫色土、冲积土，项目区范围内主要为黄棕壤。分布于项目区大部分区域，有机质、全氮、全磷含量较丰富，表层有机质含量一般在1.0%-1.5%。土壤母质主要为页岩发育而成，其次为泥质粉砂岩、砂岩，颜色呈暗棕色或黄棕色，土层厚度一般0.80～3.0m，其成因主要为坡积物、冲积物。质地以砂质壤土至粘土为主，耕地作物多以旱地作物为主。黄棕壤自然土在形成过程中因钙、镁等元素大量淋失而呈酸性，一般PH值在5.0—6.0之间。
（五）植被

师宗县境内以乔木、灌木、杂草相结合，乔木有云南松、柳杉等，云南松为天然林种，柳杉为人工种植。灌木为水杉、杨梅等。草本植物多为假俭草、蕨类植物为主，森林覆盖率为41.8%。

项目区植被类型为北亚热带湿性常绿针、阔叶混交林，主要优势树种为杉木、云南松等。项目区土地用途为建设用地，经多年开发，周边区内存有部分原生植被，植被类型较为简单，矿区内植被不发育，主要是低矮灌木和杂草，矿区原始植被覆盖度约为36.45%。

经调查，矿区及周边未发现被国家列为保护对象的珍稀濒危物种和有价值的自然森林植被景观、。
（六）矿区景观状况

矿山自2013年投产以来，矿山开采对矿区内土地破坏严重，景观破碎度呈现高度破碎化，景观稳定性为不稳定区域。矿山在开采过程中所产生的固体废弃物主要是剥离产生的少量废土；矿山生产用水量不大，大部分用于凿岩，少部分用于对露天采场、堆料场及矿山道路的洒水而不外排；矿山作业人员少，无生产生活污水排放，矿石化学成分稳定，无有毒有害物质，矿山无液体废弃物排放。植被覆盖率35%左右，景观丰富度较低，矿山至今未开展过生态恢复工作。
二、社会经济概况

师宗县2024年完成208.1亿元，同比增长0.9%。农林牧渔总产值：67.65亿元，同比增长0.9% ,粮食产量：23.51万吨，同比增长0.4%。生猪出栏87.4万头，同比下降11.0%；肉牛出栏28.04万头，同比下降9.1%。规模以上工业企业营业收入104.92亿元，同比下降51.7%。社会消费品零售总额59.31亿元，同比增长6.7%。接待游客350万人次，综合收入40亿元，分别增长10%和13%。 师丘高速公路建设推进，完成农村公路“四改三”28.5km，新建5G基站143个。污水处理厂二期建成，铺设燃气管道3.4km，改造雨污管网163.41km。建成“白雾村”2个，创建示范村3个、提升村80个。

丹凤街道：是师宗县经济和人口最集中的区域，2024年末第二产业和第三产业法人单位数量占全县32.4%，位居首位‌。在第二、三产业法人单位中占比32.4%，远超漾月街道和大同街道（7.3%）。重点推进现代农业和田园综合体建设，发展莲藕、蔬菜、烤烟等优势产业，培育乡村旅游、食品精深加工等新业态。2024年强化就业创业工作，推进“两保”收缴和“惠民保”推广，完善社会保障体系。

古城村民委员会：距丹凤街道5km，交通方便，距师宗县城5km。东邻官庄村委会，南邻新村村委会，西邻文华社区，北邻机关报安村委会。辖古城村、小河口村、孟家村、大阿赞村4个村民小组。现有农户759户，有乡村人口2976人，其中农业人口2976人，劳动力1268人，其中从事第一产业人数111人。全村国土面积11.68km2，海拔1844.2m，年平均气温13.9℃，适合种植烤烟、玉米、水稻、小麦等农作物。全村耕地面积1082亩，人均耕地0.36亩，林地3604亩。2024年全村经济总收入1025万元，农民人均纯收入3120元。农民收入主要以种养业为主。
三、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

根据《中华人民共和国区域区域地质普查报告》（罗平幅，1：20万）、《云南省岩石地层》（1996年云南省地质矿产局）、《中国地层表（2014）说明书》（2018年全国地层委员会）和野外调查，区域内广泛出露新生界及中生界三叠系地层。
（1）三叠系中统法郎组上段
为灰白～灰黑色薄层状粉砂质页岩，泥质结构，页理构造，局部夹粉砂岩。出露厚度大于200m，分布于整个矿区内，为矿区开发利用的矿产资源，钻孔揭露厚度0～4.8m，未揭露底板。

（2）第四系

由褐黄色、灰褐色粘土组成，局部夹植物根系，分布于矿区缓坡及沟谷地带，厚约0～4.8m，平均厚度3.93m，与下伏地层三叠系中统法郎组上段（T2fb）呈不整合接触。
（二）地质构造

矿区大地构造位于华南褶皱系（Ⅱ）、滇东南褶皱带（Ⅱ1）、罗平—师宗褶断束（Ⅱ11），所在区域构造上位于师宗—弥勒大断裂旁侧（图2-4）。在区域构造位置上位于弥勒—师宗构造带的东侧，主要由压扭断裂隙和褶皱组成，其中南盘江主干断裂多属走向断层，由走向北东的压性断层组成，区域构造复杂程度为中等类型（图2-5 构造纲要图）。
矿区地质构造分析如下。

（1）褶皱

矿区位于师宗—弥勒大断裂带南东侧，矿区范围无断裂带分布，矿区矿层总体走向北西～南东，倾向北东，单斜层状构造，地层产状：30°∠50°。矿区地质构造复杂程度为简单类型。

（2）断层

根据《区域地质调查报告》（罗平幅，1:20万），矿区及其附近地层中地表未发现断裂活动痕迹，矿区范围内无断裂分布。
（3）节理

根据本次核实对开采面实地调查，矿区主要发育有两组节理裂隙，J1：170°∠53°，密度3条/m，走向长1.0m，倾斜延伸0.5m，剪性。沿裂隙有粘土充填；J2：335°∠61°，密度2条/m，走向长0.8m，倾斜延伸0.3m，剪性。沿裂隙有粘土充填（见照片2－5）。

综上所述，矿区内地质构造是一个走向北西～南东，倾向北东的单斜构造。地质构造复杂程度为简单类型。
（三）地壳稳定性

１、新构造运动

区内新构造运动主要表现为区域活动断层的活动及相应的中小地震的发生、新生代地层的强烈褶皱与断裂。在华夏构造系、新华夏构造系、莲花状构造及普安山字型构造等构造系中，以新华夏构造系、普安山字型构造活动尤为显箸，在新华夏构造系内尚有温泉出露。区内新构造运动以大面积的间歇性抬升为主，伴随有强烈的褶皱和断裂运动，且新的断裂活动密切受老构造的影响，具有明显的继承性；同时，新构造运动在不同时期的活动强度与运动性质有明显的差异，表现为渐新统至中新统为褶皱～断裂运动，此阶段构造运动强烈而广泛；第二阶段发生在早更新世的构造运动，它使师宗上新统发生明显的褶皱和断裂，但运动强度要较渐新统至中新统小些；第三阶段表现为由以前的褶皱～断裂运动转为大面积的间歇性抬升为主。矿区内新构造运动强烈。
２、地震

矿区均受南北向构造体系曲靖——路南断裂，北东向师宗——弥勒断裂，山字形构造小阿堵断裂和法本断裂的控制（见图2-6）。据历史资料记载，在小江断裂带和嵩明—华宁断裂带上区域内共发生6—7级地震11次。大于7级地震的有3次，即1733年8月2日东川7.8级地震，1833年9月6日嵩明杨林8级地震，1970年1月5日通海7.7级地震。在矿区附近，1533年2月2日至1919年3月1日陆良5—5.5级地震，而罗平县从1976年有资料记载的较大地震有三次，1978年10月10日，位于东径104°39′，北纬25°35′，发生3.5级地震，1993年11月8日，位于东径104°27′，北纬24°35′，发生3.8级地震，2003年4月1日，位于东径104°34′，北纬25°02′发生2.7级地震。位于矿区的师宗县，查历史资料，师宗地震早期无详细文字资料可考，直到1972年至今才有师宗地区地震活动资料记载。从1972年12月28日至今，共发生地震37次，最大震级3.8级。

3、区域地壳稳定性
据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015）附录C.025、《建筑抗震设计规范》（BG50011-2010，2016年版）附录A.025，师宗县丹凤街道抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g，所属设计地震分组为第三组，地震动反应谱特征周期为0.45g。矿山区域地壳稳定性分级为次稳定区。
（四）水文地质条件

1、区域水文地质概况
据1∶20万《罗平幅》区域水文地质资料，区域内出露的岩层可分为松散岩孔隙水、裂隙水两大类，裂隙水富水性较弱。地层主要有第四系（Q）、三叠系中统法郎组。

（1）松散岩孔隙水
孔隙水主要分布于盆地、河谷和阶地松散含水层中，除盆地面积较大外，其它面积小而零星。孔隙水主要接受大气降水补给，另有河流、水库、水渠渗漏及农田灌溉等方式补给，山麓地带有碎屑岩裂隙水的侧向补给，泉水极少，流量亦小。民井开采是另一种排泄形式，师宗县城区有井180多口，单井开采量为0.2～22.5m3/d。孔隙水水力坡度小，流速缓慢，迳流途径短，水的循环交替较弱，水位、水量动态变化小。

（2）裂隙水

碎屑岩裂隙水含水层分布面积广，主要受大气降水沿节理裂隙垂直向下渗入补给。矿区地形较缓，含水层储水空间有限，水力坡度大，地下水运动速度快，迳流途径短，水的循环交替强烈，动态变化大，对地下水的富集不利。裂隙水由高水位向低水位运移，于溪沟、坡麓以泉水或散流形式排泄，具有就近补给就近排泄、泉点或地下水溢水点多，但流量小的特点。裂隙水仅有少数沿节理裂隙、断裂破碎带及隔水层边界运动集中排泄或形成局部富水块段，以泉水形式溢出地面。
2、矿区水文地质条件

（1）地形地貌及地表水

矿区范围内无地表水体，矿区属盆地侵蚀溶蚀切割地貌，矿区内总体地势四周高，中间低，矿区及附近地形最高点为矿区外西部山顶，海拔1884.61m，最低点位于矿区北东部，海拔1828.34m。矿区矿层总体走向北西～南东，倾向北东，单斜层状构造，地层产状：30°∠50°。矿体均位于当地最低侵蚀基准面（1828.34m）之上，所有矿体均可露天开采。
矿区位于山坡地带，地形有利于地表水及地下水排泄。矿区周围无明显水系，区内汇集的大气降水沿矿区北西部低洼处排泄，自然排泄条件较好。
（2）岩（矿）层的富水性
1）第四系孔隙水含水层

主要分布于矿区北部平缓地带，地层岩性主要为褐黄色、灰褐色粘土，厚度0m～4.8m。结构松散，孔隙度大，透水性强，含水层薄，水位埋藏浅，其直接接受大气降水的补给。属季节性大气降水短期含水层，在调查时未发现有地表泉水点。其含水层赋水性与空隙、裂隙发育程度及连通性密切相关，由于第四系地层在区内的不连续性，该层含水性弱。

2）碎屑岩裂隙含水层

碎屑岩裂隙含水层为三叠系中统法郎组上段，岩性为粉砂质页岩夹泥岩。出露厚度大于200m，广泛出露于除第四系冲洪积以外区域。页岩矿层含碎屑岩裂隙水，富水性较弱，透水性强。据现场调查，区内无泉点分布，本层为矿坑的主要充水含水层，矿区范围内总体富水性较弱。

（3）地下水动态及其补给、径流与排泄

1）矿区地下水补给来源主要为大气降水，大气降水部分降落至地表直接入渗，部分形成地表径流，沿截排水沟、冲沟向地势低洼处排泄。地表水在径流的过程中部分渗入地下，形成第四系孔隙水，由于第四系土层较薄，粉质黏土渗透性较好，地下水向下入渗到基岩中，形成岩基岩裂隙水；在基岩出露部位，大气降水沿基岩裂隙直接入渗形成稳定的基岩裂隙水。

2）矿区内主要地下水为孔隙水和基岩裂隙水，第四系冲洪积孔隙水主要靠地表水、大气降雨和基岩裂隙水补给；基岩裂隙水主要靠地表水、大气降雨和孔隙水补给，由于受地形、构造的控制，径流途径较短，地下水一般以泉的形式向地形低凹处排泄，总体自西向东流，该区属地下水补给、径流区。
（五）工程地质条件

1、矿区工程地质岩组划分及特征

根据矿区范围内出露地层的岩性组合特征、力学强度、岩体结构类型及稳固性等因素，依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB/T 12719-2021)的规定，将矿区岩土体划分为散体结构粘土、碎石双层土体及较软页岩夹泥岩岩组两个工程地质岩组。

（1）散体结构粘土、碎石双层土体

为第四系残坡积层，地层由褐黄色、灰褐色粘土组成，局部夹植物根系，分布于矿区缓坡及沟谷地带，厚0～4.8m，平均厚度3.93m。该岩组在露天开采过程中容易垮塌，特别在雨季容易诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。开挖形成的土质边坡稳定性较差，矿山开采过程中，应及时清除第四系残坡积层粘土覆盖层并加强监测。

（2）较软页岩夹泥岩岩组

三叠系中统法郎组上段属此岩组，岩性为灰白～灰黑色薄层状粉砂质页岩,泥质结构,页理构造，局部夹粉砂岩，总体力学强度较低。

2、地质构造及节理裂隙工程地质特征

（1）断层

矿区位于师宗—弥勒大断裂带南东侧，矿区及其附近地层中地表未发现断裂活动痕迹，无断裂分布。

（2）褶皱

矿区范围内无断裂带分布，矿层总体走向北西～南东，倾向北东，单斜层状构造，地层产状：30°∠50°。

（3）节理

矿区主要发育有两组节理裂隙，J1：170°∠53°，密度3条/m，走向长1.0m，倾斜延伸0.5m，剪性。沿裂隙有粘土充填；J2：335°∠61°，密度2条/m，走向长0.8m，倾斜延伸0.3m，剪性。沿裂隙有粘土充填。据实地观察，两组节理裂隙为压性剪裂隙，为地下水的补给、运移和岩溶化作用开辟了良好的通道。

3、不良地质作用
矿山的不良地质作用主要是岩体风化。根据现场调查，该地区岩体中等风化，堆积厚度≥2m，主要堆积在斜坡，地形低洼部位。

综上所述，矿区工程地质条件属中等。
（六）矿山地质特征

1、矿体顶底板特征

顶板：为第四系，矿体直接裸露于地表，地表露头良好。根据钻探工程揭露，其上部为第四系冲洪积层，由褐黄色、灰褐色粘土组成，局部夹植物根系，厚约0～4.8m，平均厚度3.93m。不均匀分布于核实区地表，核实区北部外围低洼地带分布厚度较大。

砖瓦用页岩矿层：灰白～灰黑色薄层状粉砂质页岩,泥质结构,页理构造，局部夹粉砂岩，岩石主要由粒度<0.1m的泥质、石英、方解石、云母及金属矿物组成，泥质为隐晶质，为区内主要矿层。

底板：核实区内共施工5个钻探工程，均揭露至最低开采标高1841m以下约5m，未揭穿页岩。
2、矿石质量

（1）矿石矿物成份

根据储量核实报告化验分析结果，区内矿石中矿物成分简单。岩石主要由粒度<0.1mm 的石英、泥质、方解石、云母及金属矿物组成，石英呈次棱角状，多为单晶石英，与隐晶质泥质、泥晶-粉晶方解石、片状云母及粒状金属矿混杂分布。

（2）矿石结构构造

矿区内矿石结构主要为泥质结构，由泥质、石英组成，泥质中水云母呈定向排列，构成页状薄层理构造。石英特征为次棱角状，多为单晶石英。矿石构造主要为页理构造。
（3）矿石化学成分

根据储量核实报告检测报告，矿区砖瓦用页岩矿石化学组分（平均值）分别为：SiO2(54.32%)、CaO(6.71%)、MgO(5.23%)、K2O(2.43%)、Na2O(0.33%)、Fe2O3(5.84%)、Al2O3(16.13%)、SO3(0.364%)。
（七）矿山地质环境条件复杂程度小结

1、地形地貌：矿区为盆地侵蚀溶蚀切割地貌，总体四周高，中间低，山脉走向近东西向，与区域构造线方向一致，矿区及附近地形最高点为矿区外西部山顶，海拔1884.61m，最低点位于矿区北东部，海拔1828.34m，可视为当地最低侵蚀基准面，相对高差56.27m，地形坡度10°～15°。矿区中部已开挖形成采空区，现状矿区内最高点位于矿区南部矿9与矿8拐点之间，海拔为1876.69m，最低点为矿区北部矿3点附近，海拔约1842.62m，相对高差34.07m。矿区地形相对较缓，植被以灌木及草本植物为主，地形平缓地段地表多为耕地，地貌类型单一，地形地貌条件复杂程度为简单类型。
2、地质构造：矿区范围无断裂带分布，矿区矿层总体走向北西～南东，倾向北东，单斜层状构造，地层产状：30°∠50°。矿区地质构造复杂程度为简单类型。
3、地层岩性：矿区出露三叠系中统法郎组上段（T2fb），为灰白～灰黑色薄层状粉砂质页岩，泥质结构，页理构造，局部夹粉砂岩。出露厚度大于200m，分布于整个矿区内，为矿区开发利用的矿产资源；第四系，由褐黄色、灰褐色粘土组成，局部夹植物根系，分布于矿区缓坡及沟谷地带，厚约0～4.8m，平均厚度3.93m，与下伏地层三叠系中统法郎组上段呈不整合接触。
4、水文地质条件：矿区属盆地侵蚀溶蚀切割地貌，为裂隙充水矿床，开采矿体绝大部分位于当地最低侵蚀基准面以上。开采标高在1841m以上，矿坑水能自然排泄。矿区内没有地表水体和大的储水构造，地下水的主要补给来源为大气降水。矿区内沟谷发育，有利于地下水的排泄。影响矿床充水的主要含水层为矿层底板三叠系中统法郎组上段富水性较弱的碎屑岩裂隙含水层。矿区水文地质勘查类型属第一型水文地质条件简单类型。

5、工程地质条件：矿区工程地质岩组划分为散体结构粘土、碎石双层土体及较软页岩夹泥岩岩组两个工程地质岩组。矿体赋存于三叠系中统法郎组上段地层中，岩性为灰白～灰黑色薄层状粉砂质页岩，泥质结构，页理构造，局部夹粉砂岩。质地均匀，力学强度较低，节理较发育，属较软岩组。核实区地质构造是一个走向北西～南东，倾向北东的单斜构造。地层产状：30°∠50°。矿区工程地质勘查类型属较软页岩夹泥岩组为主的中等类型。

6、地质环境及开采情况：未来矿山开采建设和运营过程中，随着采矿范围和开采深度的扩大，将形成较大范围的采空区和开采边坡，最大开采深度达29m，最终边坡角34～40°。露天采场的形成将造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响严重。矿区地质环境复杂程度为复杂类型。
四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）土地利用现状

项目区总面积为10.6112hm2，其中矿区范围内面积10.2600hm2，矿区范围外面积0.3512hm2。根据《自然资源部国家林业和草原局关于与第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发【2023】53号）要求，用师宗县2024年度国土变更调查数据与师宗县2024年度森林草原湿地荒漠化普查成果数据衔接认定的结果对项目区用地情况进行统计，项目区范围内土地利用类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地、工业用地及农村道路，项目区土地利用现状见表2-2。矿区内及矿区外利用土地资源不涉及基本农田和生态红线。
（二）土地权属

项目区总面积10.6112hm2，其中土地权属属国有土地的有7.3230hm2，属集体土地的有3.2882hm2，土地权属清楚，无权属纠纷。矿山因露天开采造成土地损毁和生态修复后的土地权属无变动。
（三）采矿用地审批情况

项目区总面积10.6112hm2，其中已取得国有土地使用证（证号：师国用（2014）第000061号）区域的面积为7.3230hm2。
五、矿区生态状况

（一）生态本底状况
1、自然生态系统

森林生态系统：师宗县林地面积169911.59hm2，其中乔木林地129570.10hm2，灌木林地26610.12hm2，竹林地133.33hm2，其他林地13598.04hm2。属暖温性针叶林、亚热带半湿润常绿阔叶林。依据师宗县2021年国家级公益林优化成果、师宗县2023年省级公益林优化成果，全县划定国家公益林426.80km2,划定省级公益林89.58km2。截至2020年森林覆盖率46.84%，全县活立木总蓄积量为887万m3。森林生态系统主要分布在县域南部、南东部等地区。

湿地生态系统：全县有各类湿地总面积2651.93hm2，主要为河道或水库淹没区内因水位变化露出的滩涂。湿地率（湿地面积与全县国土面积的比率）0.95%。主要分布于师宗县北部竹基镇、大同街道、漾月街道、葵山镇和彩云镇。

草地生态系统：师宗县草地面积为2731.73hm2，占国土总面积的0.98%。其中，天然牧草地4.72hm2，占草地面积的0.17%；其他草地 2727.01hm2，占草地面积的99.83%。从地域分布情况分析，现状草地分布面积最大的是龙庆彝族壮族乡，其次是大同街道，分布面积最小的是葵山镇。

2、人工生态系统

农田生态系统：依据师宗县第三次全国土地调查成果统计，全县农田生态系统占地面积88285.94hm2，占国土总面积的31.71%。其中耕地面积84066.61hm2，占国土总面积的30.19%；园地面积4219.33hm2，占国土总面积的1.52%；全县集中连片的耕地主要分布于县域北部、中部坝子地区。

城镇生态系统：城市生态系统指人类集中居住或建筑物及各种人工基础设施大面积占据土地表面的区域。全县城镇生态系统占地面积14518.47hm2，占国土总面积的5.21%。包括交通用地、居住地、商业用地、基础设施用地和其他用地。建设用地主要分布在丹凤镇，占全县城乡建设用地的32.55%。

3、其他生态系统

主要以裸地为主，面积为349.45hm2，零星分布在师宗县的各个乡镇（街道）。

（二）生态功能定位

师宗县的生态功能定位以国家与省级战略为统领，立足珠江上游喀斯特与滇桂黔石漠化片区的区位与生态本底，形成“生态安全屏障+流域水源涵养+生物多样性保护+石漠化综合治理+绿色发展示范”的复合定位，同时作为国家生态文明建设示范区，推动生态价值转化与高质量发展。

（三）生物多样性状况

师宗县植物类型多样，生物多样性丰富，是曲靖市国家级保护物种最多的县。共记录野生植物1222种（含种以下等级）。国家重点保护野生植物11种，其中贵州苏铁为国家一级重点保护野生植物，金荞麦、金毛狗、扇蕨、海菜花、滇楠、红椿、喜树、香果树、榉树和松茸等10种为国家二级重点保护野生植物。中国珍稀濒危保护植物共有11种，其中领春木、滇楠、香果树、云南梧桐为二级保护植物，核桃、红花木莲、天麻、顶果木、扇蕨、海菜花和华榛为三级保护植物。云南省三级重点保护野生植物2种，即长梗润楠和猴子木。

国家二级重点保护野生动物10种，即猕猴、豹猫、小灵猫、普通鵟、雀鹰、黑鸢、凤头、白尾鹞、红隼、斑头鸺鹠。濒危野生动物有9种，即豹猫、小灵猫、普通鵟、雀鹰、黑鸢、凤头鹰、白尾鹞、红隼、斑头鸺鹠。
六、矿区及周边人类重大工程活动
矿区及周边人类工程活动主要是矿山开采、地面工程设施建设，采矿活动对边坡的开挖，形成了不稳定边坡，对地表植被造成一定程度的破坏和水土流失；地面工程设施建设形成了对土地的压占。矿区周边人类活动主要为农业耕种，无人类重大工程活动。
七、矿区生态修复工作情况

矿山开采以来大多数场地现状延用，未来开采也将继续延用，相关损毁单元至今未进行过生态修复。

第三章  问题识别诊断及修复可行性分析

一、问题识别与受损预测

本矿山采矿权范围由21个拐点圈定，面积10.2600hm2（0.1026km2），综合考虑矿山建设布局、露天开采活动所能影响的区域，采矿权范围及采矿活动影响范围面积共10.6112hm2。
（一）现状问题

1、矿山地质灾害
经野外实地调查，项目区现状下未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布，现状地质灾害主要为采矿活动形成的不稳定斜坡（BW1），具体特征如下：

（1）位置：矿区南西部，为矿山开采页岩矿形成不稳定斜坡。

（2）岩性和岩体结构特征：岩性为灰白～灰黑色薄层状粉砂质页岩。薄层状产出，力学强度低，属较软薄层状页岩岩组。受区域构造影响主要发育2组节理裂隙：J1：170°∠53°，密度3条/m，走向长1.0m，倾斜延伸0.5m，剪性。沿裂隙有粘土充填；J2：335°∠61°，密度2条/m，走向长0.8m，倾斜延伸0.3m，剪性。沿裂隙有粘土充填。

（3）形态特征：边坡自上而下未分台阶开挖，坡度角60°，最大开挖高度约33m，岩层总体产状30°∠50°，边坡呈马蹄形展布（照片3-1）。

（4）主要成因：该边坡为开采页岩矿形成的高陡边坡。

根据赤平投影分析，潜在不稳定斜坡（BW1）产状C与岩层产状St呈顺层不利组合；St与J1、J2棱体交线呈同向不利组合。采场边坡现状基本稳定，在采场开采施工、降雨等因素的综合作用下，存在引发局部地段发生滑坡、崩塌的可能性中等，危害性中等，危险性中等。
（5）危害对象及危害程度：不稳定斜坡下方即矿山作业区域，边坡发生滑坡、崩塌地质灾害将直接危害采矿人员和设备的安全，矿山采矿工作人员约6人，设备经济价值约200万元，可能直接经济损失约350万元，其发生的可能性中等，危害程度中等，危险性中等。矿山采空区现状有少量废土石堆放，工业场地位于矿区北东部，现状堆放矿石量较少，场地较稳定，随着矿山生产堆料及生产过程中所产生的矿石、废土石可能在强降雨作用下诱发泥石流地质灾害，损坏工业场地，危害周边农田，可能直接经济损失约100万元，其发生的可能性小，危害性小、危险性小。

2、地形地貌景观破坏

根据走访调查了解，矿区及周边无自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道、重要建筑设施和水源点分布。矿山现状开采与建设对区内植被损毁和支撑生态服务功能的生物多样性丧失，对区内地形地貌景观造成一定程度的影响和破坏。主要为露天采场和矿山辅助设施。

（1）露天采场：矿山开采方式为露天开采，开采标高1877m～1841m，矿体最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面(1828.34)。现状矿区范围内已形成一个采空区，面积5.2213hm2，开采深度约33m。根据现状调查，矿山开采活动对项目区地形地貌景观的影响和破坏程度严重。

（2）矿山辅助设施：矿山辅助设施的建设开挖形成高1m～4m的斜坡，使得项目区内的地表岩石裸露、植被和自然景观的连续性遭到破坏，改变了原来的土地利用格局，对地形地貌景观有一定影响，土地占压面积1.9952hm2。

综上所述，矿山现状开采与建设对矿区内的地形地貌景观破坏严重。
3、含水层破坏

（1）水源：项目区内无泉点分布，矿区南东侧发育有子午河，子午河发源于师宗境内的色从北麓龙潭，自南向北横贯师宗坝子，流程约30km，入抵鲁旧溪，流量一般为0.77m3/s，河岸宽3-5m，坡岸稳定。矿山开采最低标高位于当地最低侵蚀基准面（1828.34m）以上，地表坡形有利于大气降水的排放，矿床充水为季节性大气降水的下渗，开采范围内裂隙水可通过采场边坡及斜坡自然排泄。矿区未见泉水出露，地下水位埋藏较深，不影响矿山开采。现状矿山采矿活动对项目区内水源影响较小。

（2）含水层结构破坏及地下水位下降：根据本次调查，项目区内无泉点分布。矿山开采已形成一个潜在不稳定边坡BW1，边坡的形成主要对含水层上部结构形成破坏，破坏总面积5.2213hm2，开挖深度最大达33m。矿山开采破坏了含水层上部结构，雨季将增大矿坑水向地下水补给的可能性，局部改变了渗透途径。

（3）地下水水量减少或疏干：大气降水是矿床主要充水因素，无侧向补给量，天然状态下与区域含水层和地表水体联系不密切，排水强度与大气降水强度紧密相关。目前露天采场中无积水现象。该区地形有利于自然排泄，矿坑涌水可能性不大，矿区及周围主要含水层水位无变化。现状矿业活动对项目区内地下水水量的影响和破坏程度较轻。

（4）有毒有害物质：现状露天采场内未见地下水渗出，不存在大量抽、排水情况，未造成地下水位大幅度下降现象。同时矿山作业人员少，生产生活污水排放量少，矿石化学成分稳定，不含有害有毒物质。现状矿山采矿活动总体对水质影响较轻。

矿体最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，矿山开采未揭露到地下水水位。现状矿山采矿活动对项目区内地下水含水层的影响和破坏程度较轻。
4、水土环境污染

根据项目竣工环境保护验收监测报告表，结合矿山实际，本项目无废水产生，生活污水主要是办公区、食堂、洗澡房及其它附属设施排出的污水，厂区设置隔油池和污水收集池，经沉淀后用于制砖或绿化，不外排。现状下矿山露天采场有少量废弃土石堆放，场地内大气降水冲刷松散物导致部分水土流失。矿石中不含有毒有害元素，不会污染地下水。现状总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。矿山采用潜孔钻机凿岩，装载机装载，东风5t载重自卸式汽车运输，开采后的矿石破碎后即可加工，矿石加工过程中不需要化学药品对矿石进行处理，仅进行物理破碎和简单加工。主要开采页岩，矿石中未发现有毒有害物质，属《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ964—2018）附录A中的IV类项目类别，矿山开采过程中不会导致土壤的盐化，矿山开采对土壤污染程度较小。

综上所述，现状矿山废水和固体废物污染源对矿区及周围水土环境污染较轻。

5、矿山对周围生态环境影响

矿山为露天开采，在矿山破碎、矿石加工以及矿山运输中会产生粉尘，采取洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘。项目区范围内无村庄和居民点分布，无自然保护区、重要水利和交通等设施分布，矿山采矿活动总体对周围生态环境的影响小。

6、土地已损毁分析
（1）土地损毁程度评价标准

根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）的要求，结合本项目工程的具体建设内容，土地破坏预测的内容包括工程挖损和压占土地的范围、面积和程度。根据《中华人民共和国土地管理法》和国务院颁发的《土地复垦条例》，把土地破坏程度等级数确定为3级，分别定为一级（轻度破坏）、二级（中度破坏）、三级（重度破坏）。评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，是根据类似工程的土地破坏因素调查情况，参考各相关学科的实际经验数据，采用主导因素法进行评价及划分等级。
1）挖损损毁
师宗县大阿赞村新型墙体材料厂初次设立时间为2013年，根据现场调查，现状采空区面积5.2213hm2，开采深度大于10m以上，土地利用类型为乔木林地、灌木林地、工业用地和农村道路，损毁方式为矿山开采对土地的挖损，严重损毁了土地的生态功能，同时改变了地形地貌，原有植物遭到严重损毁，采空区的挖损损毁属于重度损毁。
2）压占损毁

① 厂房（砖窑）

矿山现已建成的厂房（砖窑）位于矿区北东部，占地面积为1.5495hm2，土地利用类型为工业用地，场地内建（构）筑物为一层钢架棚房（见照片3-3）。损毁方式为压占损毁，排土高度0.1～0.5m。厂房（砖窑）的压占损毁属于中度损毁。
② 办公生活区

矿山现已建成的办公生活区位于矿区北东部，占地面积为0.2829hm2，土地利用类型为工业用地，场地内建（构）筑物分别为一层、两层、五层砖混结构（见照片3-4）。损毁方式为压占损毁，排土高度0.1～0.5m。办公生活区的压占损毁属于轻度损毁。
③ 矿山道路

本项目现生产过程中使用的矿山道路主要为采掘面到工业场地以及进场道路。占地面积0.1432hm2，土地利用类型为工业用地和农村道路。损毁方式为矿山道路对土地的压占损毁，排土高度0.1～0.5m。矿山道路建设导致土地用途改变，原有土地植被受到损毁，彻底改变了土地用途。矿山道路的压占损毁属于轻度损毁。
3）已损毁土地综述
大阿赞村新型墙体材料厂已损毁土地面积7.2165hm2，其中土地使用证内面积6.7602hm2。按损毁地类统计，乔木林地0.1468hm2、灌木林地1.5226hm2、工业用地5.2608hm2、农村道路0.2863hm2。按损毁土地方式统计，挖损损毁土地5.2213hm2，压占损毁土地1.9952hm2；按损毁土地程度统计，轻度损毁土地面积0.4457hm2、中度损毁土地面积1.5495hm2、重度损毁土地面积5.2213hm2。土地使用证内损毁土地权属为师宗县人民政府，土地使用证外损毁土地权属为丹凤街道办事处古城村民委员会。

（二）受损预测

1、地质灾害危险性预测评估

（1）矿业活动加剧已有地质灾害的危险性预测

项目区现状条件下沿采场面发育有1处弧形状不稳定斜坡（BW），现状处于基本稳定状态，在采场开采施工、降雨等因素的综合作用下，边坡岩体向临空面方向发生变形、破坏，存在产生局部崩塌、垮塌等地质灾害的可能，危害人员和设备的安全。加剧不稳定斜坡产生变形的可能性中等，危害性中等，危险性中等。

（2）矿山建设诱发地质灾害的危险性预测评估

矿山采用露天开采方式，开发方案设计开采标高1877～1841m，其主要工作方式是爆破→剥离，台阶高度6m，工作台阶坡面角60°。边坡开挖后形成的临空面失去侧向支撑力，引起岩体内部应力状态的变化，在坡脚和坡顶可能出现应力集中区和张应力区，当岩体应力超过岩体强度时，岩体产生破坏，边坡岩体向临空面方向发生变形、破坏，可能产生局部崩塌、垮塌等，危害采矿人员和设备的安全。矿山工业场地位于矿区北部，拟建表土堆场位于矿区北西部的沟谷地带，设计容量3.0万m3。矿山堆料及生产过程中所产生的矿石、废土石可能在强降雨作用下诱发泥石流地质灾害，危害位于其下方的采矿人员和设备的安全。其发生的可能性中等，危害性中等、危险性中等。
（3）矿山可能遭受地质灾害的危险性预测

矿山现状沿采场面发育有弧形状潜在不稳定边坡BW1，采场边坡面与岩层产状斜交，加上2组节理的切割，稳定性较差，后期开挖遭受潜在不稳定边坡BW1产生滑坡、崩塌等地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。
综上所述，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E.1“矿山地质环境影响程度分级表”，项目区内不稳定边坡BW1在矿山开采和建设过程中，可能诱发采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害，加剧现状地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。矿山采矿活动所产生的废弃土石持续堆放至堆料场，可能在强降雨作用下诱发泥石流地质灾害，可能性小～中等，危害性小～中等，危险性小～中等。危害工作人员、矿山设备及周边农田，加剧、诱发、遭受的地质灾害对地质环境影响较严重。

2、地形地貌景观破坏预测分析

矿山露天开采和矿山辅助设施建设对项目区地形地貌景观的影响最为突出。未来矿山开采建设和运营过程中，随着采矿范围和开采深度的扩大，将最终形成面积8.6160hm2的采空区和较扩的开采边坡。露天采场的形成将造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失。

综上所述，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E.1“矿山地质环境影响程度分级表”，预测矿山采矿活动对项目区地形地貌景观破坏和影响严重。
3、含水层破坏预测分析

根据现场调查，全部页岩矿层资源储量均埋藏在项目区最低侵蚀基准面之上，区内排泄条件好，对露天采场充水影响小。矿体赋存于三叠系中统法郎组上段（T2fb）页岩矿裂隙含水层中，富水性弱，矿山开采不会使矿区地下水补给减少。随着采矿活动的深入，可能会使矿区及周围一定范围深层地下水位小幅下降。

（1）水质水量的影响或破坏程度：矿山为露采矿山，未来矿山作业人员少，无废水排放，矿石化学成分稳定，无有害有毒物质，矿山开采出来的矿石无需进行洗选，加工期间无污水排放，未来矿山采矿活动对水质影响总体较轻。

（2）水源：矿区生产、生活用水引自矿区北西侧平距约0.4km的新安村，采用水管接入供给，供水水源基本满足矿山生产、生活所需。生活用水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）试行标准。而矿山生产用水主要是为露天采区、堆料场、矿山公路的洒水，自然蒸发不外排，村庄饮用水源位于项目区之外，故未来矿山采矿活动对区内水源影响较小。综上所述，预测矿山开采对区内地下水含水层的影响和破坏程度总体为较轻。
（3）水质影响分析：矿山在未来开采过程中不会产生废水，生产用水主要是破碎时用于除尘，可直接蒸发，部分渗透，不会对地表水、地下水水质、土壤不会造成影响。
综上所述，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E.1“矿山地质环境影响程度分级表”，预测矿山采矿活动对项目区地下水含水层的影响和破坏程度较轻。
4、水土环境污染预测分析

（1）水环境污染预测分析

矿山无生产性废水排放，原料用水全部蒸发（图3-3）。生活污水经收集进入污水收集池后用作旱季洒水或制砖。据开发利用方案，未来矿山开采产生的废弃土石，堆放于矿区北西部的表土堆场内，随着矿山开采的进行，土石方量增加，大气降水冲刷松散物导致部分水土流失，可能使季节性溪沟的季节水变浑浊，悬浮物增多，泥砂增多。矿石中不含有毒有害元素，预测未来开采不会污染地下水。
（2）土壤环境质量
未来矿山采用潜孔钻机凿岩，装载机装载，东风10t载重自卸式汽车运输，开采后的矿石破碎后即可制砖（图3-3），矿石中未发现有毒有害物质，属《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ964—2018）附录A中的IV类项目类别，矿山开采过程中不会导致土壤的盐化、酸化及碱化，矿山开采对土壤污染程度较小。

综上所述，矿山无生产性废水排放，生活污水经收集进入污水收集池后用作旱季洒水或制砖，对矿区及区域水环境影响较小，在未来的开采过程中矿业活动对水土环境污染程度总体较轻。
5、矿山对周围生态环境影响预测评估

矿山为露天开采，在矿山破碎、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。矿山开采、爆破、加工等将产生噪声污染，矿山开采过程中应采用新型低噪声的凿岩机、破碎生产设备等，从整体降低凿岩机等噪声。项目区范围内无村庄和居民点分布，无自然保护区、重要水利和交通等设施分布，矿山采矿活动总体对周围生态环境的影响小。

6、土地拟损毁分析

（1）土地损毁环节与时序

矿山土地损毁环节跟矿山建设、采矿工艺密切相关。矿山土地损毁时序可分为历史运营、开采期和闭坑期三个阶段。
1）历史运营造成的土地损毁

师宗县大阿赞村新型墙体材料厂初次设立时间为2013年，根据现场调查，矿区范围内现状存在一处露天采空区，采掘深度约33m，采空区底部标高约1843.51m，采空区面积1843.51hm2。因矿山开采形成1处不稳定斜坡（BW1)。目前主要为各类矿山设施建筑物压占损毁土地、露天采矿开挖挖损损毁土地。

2）开采期

该矿山采矿权登记手续完成后将继续开采，现状地面设施满足矿山后期开采，后期矿山无新增地面设施场地，开采期拟损毁为露天采场开采的挖损损毁，会对地形、地貌、土壤侵蚀、野生动植物、植被、土地利用结构和景观格局产生影响。

③闭矿期

矿山在开采期严格按照开发利用方案进行开采，服务期满后，矿山应及时对运营期未进行治理的工程进行土地复垦工作，以保护并逐步恢复项目区的生态环境质量。自2043年11月至2046年11月为闭矿期，对矿山进行全面治理复垦工作。

（2）拟损毁土地综述

根据开发利用方案设计，矿区开采标高1877m～1841m，工作台阶高度6m，安全平台宽度4m，最终台阶坡面角＜60°，最大开采深度33m，矿山开采将在矿区范围内的露天采矿场形成更大的采空区。经统计，拟损毁土地面积3.3947hm2，其中土地使用证内面积0.5628hm2。根据师宗县2024年度国土变更调查数据，按土地利用现状类型统计，旱地0.8001hm2、乔木林地1.6508hm2、灌木林地0.7575hm2、其他草地0.1062hm2、农村道路0.0801hm2。损毁方式为挖损，损毁程度为重度。土地使用证内损毁土地权属为师宗县人民政府，土地使用证外损毁土地权属为丹凤街道办事处古城村民委员会。

7、已损毁土地被重复损毁的可能性

根据开发利用方案，现状矿山附属设施已建成并投入使用，地面工业设施比较完善，附属设施工业广场未来保留使用，土地损毁一直持续至矿山采矿结束。未来矿山开采对露天采场会造成重复损毁。
（四）问题诊断评价结论

基于矿山现状及问题分析，矿山损毁情况简述如下：

1、地质环境影响状况

本矿山主要地质环境问题为露天采场对矿山地质环境影响情况、各损毁单元地形地貌景观破坏和含水层破坏情况。

2、土地损毁状况
根据矿山生产工艺流程结合土地损毁环节、时序，经现场调查，本项目损毁土地总面积为10.6112hm2（含土地使用证内面积7.3230hm2）。其中，已损毁土地面积7.2165hm2（乔木林地0.1468hm2，灌木林地1.5226hm2、工业用地5.2608hm2、农村道路0.2863hm2），拟损毁土地面积3.3947hm2（旱地0.8001hm2、乔木林地1.6508hm2、灌木林地0.7575hm2、其他草地0.1062hm2、农村道路0.0801hm2）。按损毁土地方式统计，压占损毁1.9952hm2、挖损损毁8.6160hm2；按损毁土地程度统计，轻度损毁0.4457hm2、中度损毁1.5495hm2、重度损毁8.6160hm2(见表3-7）。土地使用证内损毁土地权属为师宗县人民政府，土地使用证外损毁土地权属为丹凤街道办事处古城村民委员会。3、综合诊断评价结果

根据矿山地质环境影响、土地损毁及生态受损综合评估分析，将露天采场损毁程度综合评价为重度，厂房损毁程度综合评价为中度，办公生活区、矿山道路、已建截排水沟损毁程度综合评价为轻度。

二、生态修复可行性分析

（一）技术经济可行性分析

1、技术可行性分析

矿山为露天开采，开采过程中可能产生小规模滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。根据矿山特点，针对可能产生的地质环境问题和治理难度论述如下。
（1）露天采场
矿山经多年开采已形成高陡边坡，发育为不稳定边坡BW1，危害性中等，危险性中等。不稳定边坡BW1规模较小，通过清理危岩、削坡减裁进行治理，治理难度较易。未来矿山开采、建设和运营过程中，随着采矿范围和开采深度的扩大，将形成较大范围的采空区和开采边坡，矿山最终形成采空区面积为8.6160hm2，最大开采深度29m，最终边坡角32～40°，开采过程中可能产生小规模滑坡、崩塌等地质灾害，可能性中等，危害性中等，危险性中等。通过分台阶开采，合理控制边坡角并在开采过程中及时清除危岩，并对采场边坡监测进行治理，治理难度中等。
（2）矿山辅助设施区
矿山辅助设施场地已建设使用，后续矿山过程中将延用现有设施。现状场地稳定，地质灾害不发育，采取日常维护管理的治理措施，治理难度小。

2、经济可行性分析
矿山生态修复的实施，消除了矿区内地质环境问题的隐患，保证矿区生产建设的正常发展，为企业经济快速发展和矿区职工生活提供一个安全、良好的生活环境。改善了区内生态环境质量，减轻了对地质地貌景观的破坏并在一定程度上恢复了原有地质地貌景观，使得区内部分土地使用功能得到良好利用。具有良好的、长远的环境效益，符合当前政府提倡可持续发展政策，能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设，其经济效益是可观的。

为了保证本方案的顺利实施，除了在组织上和技术上严格把关外，还必须加强对资金的管理。根据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁投资谁受益”的原则，矿山生态修复资金来源为企业自筹。建设单位应将生态修复费从生产费用中列支，防止挤占、挪用或截留，要做到资金及时足额到位，合理使用，确保专款专用，确保经费投资额度、资金流向和使用情况的真实性和有效性。

因此该矿山生态修复在经济上是可行的。
3、生态环境协调性分析
按照“合理布局、因地制宜”的原则，注重系统综合、动态可调、实际可操作、损失可补偿的前提，结合项目区特点重建土地与环境相协调的可持续发展的系统，对矿山建设、采矿生产破坏的采矿用地和裸岩石砾地恢复其原有功能，形成新的人工和自然绿色景观，使矿区开采对生态环境的影响减小到最低。矿山生态重建的效益，应包括采矿效益、矿产资源利用效益、土地复垦效益和生态恢复效益。项目区生态重建效益主要表现在原有植被恢复、景观改善、生物多样、水保作用增强和土壤肥力的提高。土地资源得到优化配置和合理利用，有效地减少土地侵蚀和退化，减少了水土流失，使整个矿山真正成为了绿色生态矿山。

（二）目标方向可行性分析

1、参照生态系统案例

（1）因为矿山周边无生产矿山，无周边矿山地质环境治理和土地复垦案例进行分析。2019年至2020年，师宗县开展过关闭矿山地质环境恢复治理设计和土地复垦工程规划设计方案编制工作，并根据方案设计对关闭矿山土地复垦工作成果开展了验收工作。其中较为集中的为雄壁镇关闭煤矿的土地复垦工作，主要针对关闭煤矿的工业场地进行复垦设计，涉及的矿山有师宗县兴源煤矿、师宗县兴庄煤矿、师宗县朝阳煤矿二号井、云南鸿腾矿业投资集团有限公司大哨煤矿、师宗县石嘴子煤矿、师宗县无烟煤矿及师宗县永吉煤矿等。共复垦旱地约5.0hm2，乔木林地约9.0hm2，主要工作内容为覆土、种植柳杉、圆柏和爬山虎,修复效果良好。
（2）根据现场调查，矿区周边未破坏区域植被覆盖率较高，原生森林生态系统植被以灌草为主，主要植被为柳杉、云南松、火棘和狗牙根。
2、矿区生态修复适宜性分析
（1）适宜性评价的原则
项目区被损毁土地适宜性评价应该考虑的因素包括生态修复区气候、土壤、水文、地质、地貌等自然因素，重点应结合土地损毁的类型、方式、程度以及所在行政区域土地利用总体规划。根据有关规范内容，确定损毁土地适宜性评价原则。
1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调原则
土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所做的统筹安排。生态修复适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。
2）因地制宜原则
土地的利用受周围环境条件的制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势。
3）生态修复耕地优先和综合效益最佳原则
我国是一个人多地少的国家，生态修复土地应当优先用于农业。在确定生态修复方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜生态修复为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益。
4）主导性限制因素与综合平衡原则
影响损毁生态修复利用的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原来利用类型、损毁状况、社会需求、种植习惯和业主意愿等多方面，确定主导性因素时，兼顾自然属性和社会属性，以自然属性为主。
5）生态修复后土地可持续利用原则
生态修复是一个动态过程，生态修复的适宜性随损毁程度和过程而变，具有动态性，适宜性评价时考虑项目区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定生态修复的开发利用方向。生态修复后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会的可持续发展。
6）经济可行、技术合理性原则
生态修复所需要的费用应在保证生态修复目标完整、效果达到生态修复标准的前提下，兼顾生态修复成本，尽可能减轻企业负担。生态修复技术应能满足生态修复工作顺利开展，生态修复效果达到生态修复标准的要求。
7）社会因素和经济因素相结合原则
在进行生态修复责任范围和适宜性确定时，既要考虑它的社会自然属性，也要考虑它的经济因素。确定生态修复方向需综合考虑项目区自然、社会、经济因素以及公众参与意见等，生态修复方向的确定也应该类比周边同类项目的生态修复经验。
（2）适宜性评价的依据
1）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192—2015）；
2）《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120－2006）；
3）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634－2008）；
4）《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007－2003）；
5）《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T 1014－2007）；
6）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036－2013）；
7）《农用地定级规程》（GB/T28405－2012）。
（3）评价范围和初步生态修复方向确定
1）评价范围
矿山剩余服务年限为18年，共计损毁土地面积为10.6112hm2。扣除损毁的土地使用证范围面积7.3230hm2后，本项目复垦区面积为3.2882hm2。根据项目实际情况，保留的矿山道路、截排水沟不纳入适宜性评价，评价范围包括露天采场底部（含拟建排土场）、安全平台开采边坡。

2）初步生态修复方向确定
根据师宗县土地利用总体规划方向，与生态环境保护规划相衔接，从矿山实际出发，通过对生态修复区土地因素、自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定矿区生态修复方向。
① 生态修复区自然和土地因素分析
多年平均年降雨量1204.6mm，土壤以棕壤土为主，即项目区有适宜于许多植被生长的自然环境条件。通过实地调查，项目区周围多为耕地和林地，生态修复应与周围的环境相协调。
② 自然和社会经济因素分析
矿区及周边居住的民族多为汉族和少量少数民族，农作物主要以玉米、土豆为主。周边农田灌溉设施简单简陋，主要依靠天然降水进行灌溉耕作，同时耕地土块面积大小不一，田间道路系统也不完善，生产条件较差。由于地形坡度等因素限制，导致缺乏灌溉条件，加之土壤既缺少水分又缺少养分，因而项目区农作物产量低而不稳。
③ 政策因素分析
按照规划要求，把保护耕地放在土地利用与管理的首位，严格保护基本农田，保证粮、棉、油等基本农产品的生产用地，努力实现耕地总量动态平衡。坚持土地利用经济、社会、生态效益的统一；坚持土地开发、利用与整治、保护相结合，防止过度开发和掠夺式利用，加强土地退化的防治，实现土地资源的永续利用与社会、经济、资源、环境协调发展，为全省现代化建设和社会经济可持续发展服务。生态修复区耕地资源稀少，保持耕地面积不减少的同时切实做好加大林草建设力度，因地制宜，恢复与重塑植被，符合当地政策要求。
④ 公众参与分析
通过对项目区公众调查分析，受访居民均认为项目建设对促进当地经济发展起到重要作用，支持项目建设。在公众对生态修复的意愿中普遍认为项目区的耕地数量较少，质量较差，交通便利，希望后期生态修复应尽量因地制宜进行，优先生态修复为耕地的同时加大林草植被恢复与建设，避免土地功能发生重大改变。
⑤ 初步生态修复方向
根据相关规划及标准要求，按照生态修复适宜性评价的原则及依据，结合生态修复区的自然和社会经济概况，同时考虑土地权利人意愿对评价范围和生态修复方向进行初步确定。矿区生态修复方向初步确定主要体现依据以下原则：
A：按照生态修复以耕地优先和综合效益最佳原则；
B：结合相关规划，以符合规划调整进行生态修复方向确定；
C：考虑土地损毁区域与周边环境的协调性，结合土地损毁区域周边土地利用类型确定生态修复方向；
D：初步生态修复方向确定中尽可能提高生态修复后土地利用等级。
矿区生态修复适宜性评价范围包括现状采空区、露天采场底部（含拟建排土场）、安全平台开采边坡。现对各功能区生态修复方向进行初步确定。
露天采场底部（含拟建排土场）：原土地利用类型为旱地、乔木林地、灌木林地、工业用地，初步复垦方向为旱地。
安全平台开采边坡：原土地利用类型为乔木林地、灌木林地、其他草地和工业用地，初步复垦方向为乔木林地。
（4）土地适宜性评价单元划分
土地适宜性评价单元是生态修复可行性分析的基本单元，是分析的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过损毁单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循可行性分析原则的前提下，根据损毁土地区的具体情况来决定。根据评价范围情况分析，评价范围内包括有不同的功能区，根据不同的功能区划分评价单元，进行土地适宜性评价。
（5）生态修复土地适宜性评价方法及参评因素的选择
1）生态修复土地适宜性评价方法
根据项目区实际情况，采用指数和法、极限条件法相结合的方法进行可行性评价，评定土地可行性的等级。首先，在确定各参评因子权重的基础上，将每个单元针对各个不同参评因子等级指数分别乘以各自的权重值，然后进行累加，分别得到每个单元适宜类型的总分，最后根据总分的高低确定每个单元对各土地适宜类的可行性等级。
当某一因子受到很强烈的限制时，会严重影响这一评价单元对于所定用途的可行性。因此还需要结合极限条件法进行评定，即只要评价单元的某一参评因子指标值为不适宜时，不论综合得分多高，都定为不适宜土地等级。
2）评价因子选择
根据项目实际情况结合周边区域环境状况，选择9项参评因子，分别为土壤质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、PH值、灌溉条件、排水条件、岩土污染、损毁化程度组成。
（6）生态修复土地适宜性评价参评因素指标和等级标准的确定
根据本项目损毁土地后的实际情况和复垦后的土地用途，参考《土地复垦技术标准》、《第二次全国土壤普查技术规范》、《农用地定级规程》（TD/T1005～2003）、（TD/T1007～2003）等资料，确定选择耕作层土壤质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、土壤PH值、灌溉条件、排水条件、岩土污染、压占损毁化程度等作为宜性评价的因子，评价本项目待复垦土地的宜水宜旱情况。70分以上为宜水田类，60～70分为宜旱地类，50～60分为宜林类。
（7）生态修复土地适宜性评价
根据项目实际情况，在踏勘、查阅相关资料等工作的基础上对各适宜性评价单元各参评因子的情况进行分析和统计。结合初步确定的生态修复方向，本阶段按照不同的评价单元进行适宜性评价。

通过将适宜恬评价单元各参评因子情况与各类参评单元适宜性评价一览表相关指标进行对应得出各适宜性评价单元评价值。

根据土地适宜性评价及分析，综合矿区生态修复的方向和模式，通过现场踏勘，结合广泛征求当地村民小组和居民意见、项目区的生态环境特点和植被类型，参考周边项目治理经验。评价范围内各生态修复单元适宜性评价分析如下。
露天采场底部（含拟建排土场）：根据评价结果，露天采场底部分值为60分，适宜生态修复为旱地，主要限制因子为土壤和地形条件，为了进一步提高生态修复后土地利用等级，设计在生态修复时通过覆土将其生态修复为旱地是可行的。
安全平台开采边坡：根据评价结果，安全平台开采边坡分值为51分，适宜生态修度为林地，主要限制因子为土壤和地形条件，为了进一步提高生态修复后土地利用等级，设计在生态修复时通过覆土将其生态修复为林地是可行的。
（8）最终确定生态修复方向
根据损毁土地单元的类型、损毁前土地基本特征及生态修复后的土地恢复情况，在征求当地政府和群众意见的基础上，结合当地土地利用总体规划，依据生态修复适宜性评价，从地形重塑、土源保证、生态恢复、安全生产的角度分析，最终确定评价范围内矿区生态修复方向。根据最终确定的生态修复方向，为了更便于工程设计、施工和监督管理，在确定和评价单元生态修复方向的基础上，对生态修复方向相同、主要生态修复工程、时序及技术措施一致的单元进行归类，划分生态修复单元。
3、土地复垦质量要求

经过适宜性评价确定各单元最终复垦地类主要为旱地、乔木林地，复垦土地标准的制定参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036－2013）中相应地类复垦标准，同时结合项目区土地损毁情况针对性制定。其中耕地复垦质量标准依据《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120－2006）执行，林草地复垦质量标准依据《矿山植被恢复技术规程》（DB53/T 662—2014）执行。复垦区属西南山地丘陵区，针对复垦地类的不同制定相应的复垦标准，具体各地类复垦标准如下：

（1）复垦为旱地质量要求

单元包括：露天采场底部。
地形指标：地面坡度≤25°。

土壤质量指标：有效土层厚度≥40cm，土壤容重≤1.4g/cm3,土壤质地为砂质壤土至壤质粘土，砾石含量≤15％，土壤PH值为5.5～8.0，土壤有机质≥1.0。

配套设施：排水、道路、林网达到当地各行业工程建设标准要求。

灌溉标准：能满足复垦区各地块抗旱保苗用水的需求。

道路工程标准：充分利用矿山现有的简易道路，按项目区平均田坎系数计算修筑田埂，以满足复垦区农业生产的需要。

土壤培肥标准：播撒光叶紫花苕，播撒量75kg/hm2，连续3年播撒。

土地生产力标准：四年后达到周边地区同等土地利用类型水平（550kg/年）。

（2）复垦为乔木林地质量要求

单元包括：安全平台开采边坡。
土壤质量指标：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.5g/cm3,土壤质地为砂土至壤质粘土，砾石含量≤50％，土壤PH值为5.5～8.0，土壤有机质≥1.0。

配套设施：道路达到当地本行业工程建设标准要求。

土地生产力标准：栽植林木标准：因地制宜选择树种品种，适地栽植苗木，优先选择乡土树种，推荐树种柳杉、火棘。采用乔灌草结合的方式种植。乔木植树密度1250株/hm2，植树穴坑按照0.5m×0.5m×0.5m规格进行设计；灌木植树密度1250株/hm2，植树穴坑按照0.3m×0.3m×0.3m规格进行设计，种植株、行距2m×2m。

林木管护标准：对栽植林木进行林木管护，当年造林成活率达85％以上，三年后保存率达80％以上。郁闭度≥0.30。

4、水土资源条件

（1）水资源分析

本矿山生态修复工程主要涉及复垦后旱地及柳杉、火棘的用水平衡分析。在栽种时需要浇水一次来保证成活率，待稳定后可转为依靠天然降水。本项目初期苗木栽植所需水量来源于附近村庄与矿区施工生产期存水，后期植物生长主要为大气降水，丹凤街道年均降雨量1204.6mm。

旱地用水量算计：根据当地群众种植经验，雨季降雨完全能够满足旱作物生长期需水要求。

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）和《云南省用水定额》(2019年版，经云水发[2019]122号发布)，灌溉设计保证率可根据水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法和经济效益等因素确定，项目区年降雨量为1204.6mm，按照农业灌溉用水分区，师宗县属于滇东南区Ⅱ区。

旱作物播种前灌水是保证种子发芽和出苗所必需的土壤含水量。播种前灌溉用水量根据灌区土壤和作物品种决定，根据灌区调查表明，本灌区的旱作物播种前土壤含水量及其相应土壤深度比较稳定，故本次设计采用的旱作物播种前灌溉用水量不再计算。

复垦区灌溉水量按非充分灌溉计算，小春作物种植光叶紫花苕，根据当地实际可不进行人工灌溉，无需进行需水分析，因此本方案主要考虑玉米保苗期的灌水需要。根据玉米的生理特点，参考《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010），不同作物集水灌溉次数和灌水定额，以及当地的种植习惯，并考虑到损耗，保苗期每亩需水量为6.0m3/亩（约为90m3/hm2）。玉米成活后即进入雨季，无需进行浇灌。则复垦为旱地单元共需水量为116.87m3。

综上计算，项目区复垦后耕地全年需水量为116.87m3，区内可汇集雨水总量为61675.52m3，可用于复垦后农业灌溉，满足旱作物生长需水要求。
林地用水量计算：本项目复垦为林地的树种为柳杉和火棘。为确保植被的成活率，尽量选择在雨后进行种植，以充分获得水分条件和生长时间，另外要合理利用附近村庄的水源进行灌溉，满足植被生长初期对水分的复垦需求。

栽植期：参考当地农民经验，柳杉和火棘栽植后保证促根发芽，需进行浇水，按每100株需水量为1.0m3，修复工程共种柳杉和火棘1354株，经计算，用水量共计13.54m3。复垦水源来自周边村庄，矿山企业配备10m3拉水车1辆，按照每车每次拉水10m3，每天拉水两次，每日拉水20m3，1日即可灌溉完成，能够满足项目区复垦工程的需求。

管护期：根据生长季节视土壤墒情和苗木生长情况适时补浇，确保苗木正常生长。按每100株需水量为1.0m3，共种柳杉和火棘1354株，用水量共计13.54m3。复垦水源来自周边村庄，矿山企业配备10m3拉水车1辆，按照每车每次拉水10m3，每天拉水两次，每日拉水20m3，1日即可灌溉完成，能够满足项目区复垦工程的需求。

生长期：以自然降水为主，项目区平均降雨量1204.6mm，能够满足柳杉和火棘生长需求。 

（2）土资源分析

师宗县大阿赞村新型墙体材料厂为露天开采，项目土地复垦过程中需覆土的工程项目主要为压占损毁土地区域和挖损损毁土地区域。根据土地适宜性评价，本方案生态修复方向为旱地、乔木林地。根据中华人民共和国国土资源部2013年1月23日发布《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036－2013)附录D.8——西南山地丘陵区土地复垦质量控制标准：旱地有效土层厚度≥40cm，林地有效土层厚度≥30cm，灌木林地有效土层厚度≥20cm。参照《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额（下册）》附录1，考虑自然压实系数，本方案设计复垦为旱地区域覆土厚度为70cm，复垦为乔木林地区域覆土厚度为50cm，现对复垦前后土资源平衡分析如下：

1）需土量分析

根据师宗县大阿赞村新型墙体材料厂损毁土地损毁情况，土地复垦范围主要是露天采场底部、、安全平台开采边坡。其中露天采场底部复垦为旱地，面积1.2986hm2，覆土0.5m；安全平台复垦为乔木林地，面积1.0828hm2，覆土0.4m；开采边坡区域无条件覆土。经估算，项目区覆土共需表土量14504m3。
2）可供土量分析
本方案拟在矿区北西部矿3附近设置一个排土场，用于堆放开采过程产出的废石土，堆放高度约1-4m，排土场面积0.4233hm2，堆存量约1.5万m3。根据前述内容，矿山后期开采预计可采出表土15678m3，可堆放于排土场和采场底部低洼处，待矿山开采形成台阶后，可将产生的废石土作为矿山生态修复的覆土来源。
3）供需土平衡分析

根据上述计算，本项目复垦过程中需土量14504万m3，供土量15678m3，供给大于需求，土源能满足覆土需求，矿山不必外购土方量。

（三）边开采、边修复可行性分析

该矿山为生产矿山，工艺流程简单，地表各项设施均已建设完毕，满足日常生产需要，未来不再新建其他地表设施，现有地表各项设施中在今后的生产过程中均处于使用状态。根据开发利用方案设计，矿山由高到低进行开采，开采最高台阶标高为1870m，最低台阶标高为1846m，具备边开采、边修复的条件。其他单元基本不具备进行边开采边修复的可能性，因此本方案在进行修复工程部署时，露天采场可边开采、边修复，其他单元均在闭坑后进行修复治理。
三、生态修复分区及修复时序安排

根据生态修复可行性分析结果，除保留的矿山道路、截排水沟外，生态修复分区划分为露天采场底部（含拟建排土场）、安全平台开采边坡两个单元。其中，露天采场底部（含拟建排土场）生态修复为旱地，生态修复工作于矿山闭坑后进行实施；安全平台开采边坡生态修复为乔木林地，根据矿山采矿进度采取边开采、边修复模式进行生态修复。

四、采矿用地与复垦修复安排

按照国家有关规定，涉及临时占用农用地的，及时恢复种植条件、耕地质量，恢复植被、生产条件，确保原地类数量不减少、质量不下降，人民利益有保障。矿区耕地土壤肥力较好，排水条件良好，土壤质地适中，适宜一般农作物种植，农业生产潜力中等，耕地质量为中等；矿区林地土壤质量良好，地形条件中等，水源涵养能力总体供＞需，经济潜力一般，林地质量为中等。师宗县大阿赞村新型墙体材料厂为延续采矿许可证项目，不涉及采矿项目新增用地，无存量采矿用地生态修复。

第四章  生态修复措施与工程内容
一、保护和预防控制措施
（一）敏感目标保护
1、矿区生态修复保护目标

矿区范围内不涉及永久基本农田、“三区三线”生态保护红线，不在自然保护区、生态红线保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产区、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区、基本农田保护区、矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围，未发现被国家、地方列为保护对象的珍稀濒危物种和古树名木。矿山主要敏感保护目标为地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染和对周围生态环境的影响。

2、拟采取的避让、减缓措施
为了最大程度减少矿山地质环境问题的发生，避免和减缓地质灾害造成的损失，有效遏制对主要含水层、地形地貌景观、土地资源的影响和破坏，避免矿山开采对其造成污染等，保护村庄饮用水，减少矿山开采对地下水、地表水的污染；在矿山开采期间及闭坑后对地质环境问题进行综合治理，对破坏的地形地貌景观进行修复和恢复植被。维护和治理矿区及周围地区生态环境，建设绿色矿业。

（1）避免和减缓矿山滑坡、崩塌等地质灾害造成的损失，建立矿山地质环境监测系统；对地质灾害进行治理，保障人民生命和财产安全。

（2）避免和减缓主要含水层受影响或破坏、地下水水位下降，维持矿区及周围生产、生活供水，减轻区内地下水资源的损失，保护区内地下水水质，保障区内居民的生产生活用水。地表水不因工程的建设而使地表水水域功能发生改变，不降低其水质质量；设立污水处理设施对矿山生产、生活污水进行处理，可减少污水直接排放，从而降低地表水污染。地下水不因工程的建设而降低地下水环境质量，或使当地水资源利用情况发生改变；设立污水处理设施对矿山生产、生活污水进行处理，可减少污水直接排放，从而降低地下水污染。

（3）对固体废弃物进行综合利用，对场地进行治理，避免对地形地貌景观的影响，减缓对地形地貌影响和土地资源的破坏。

（4）不因工程的建设使项目区内土壤质量受到不利影响，从而导致农业生产率下降。通过翻耕施肥、土壤化学改良等生物化学措施提高土壤养分的活性，提供昆虫、微生物等生存的环境和丰富的饵料，可较快的提高土壤肥力，促进生态修复土地上生物的迅速发展，提高土地的生产力。

3、拟采取的保护措施

（1）地质灾害保护措施

根据矿山地质环境条件、已产生的地质灾害及预测未来采矿活动加剧、引发地质灾害的危害程度和对象，设计采取工程、植物和监测相结合的综合治理措施对矿区生态修复。露天采场区为防止后续开采过程中，雨季时地表坡面汇水进入采坑，影响矿山正常生产，在露天采场周围拟设置截排水沟，用于截留坡面来水；露天采场安全平台处拟设置挡土埂，保证平台上的覆土不被水流冲走。矿山辅助设施区进行土地生态修复、植被恢复和监测措施。通过项目区地质环境监测，及时掌握矿山采矿活动引发地质环境动态变化，发现问题及时采取相应防治措施。监测措施主要用于矿山设施、地质灾害点、实施工程措施效果、水质、土壤等。

（2）含水层保护措施

矿石中不含有毒有害元素，矿坑水可自排。应提高地表水收集、回收和利用，减少取用新鲜水源、对生活污水经处理后再排放。边开采、边复垦，及时植被恢复，提高植被恢复率，保护地下水资源。

（3）地形地貌景观保护措施

合理规划、优化开采方案，采取内排土和剥离—排土—造地—复垦一体化技术，减少土地占用。加强固体废弃物综合利用量，减少土地资源的占用和破坏。边开采、边治理，及时恢复并保护植被，禁止采伐非工程区范围的树木，尽量减少对原生态环境的破坏。

（4）水土环境污染保护措施

提高矿山污水综合利用率，避免污水外排，防止水土环境污染；防止固体废弃物淋漓液污染地表水、地下水和土壤。
（二）表土剥离与植被移植利用

根据现状调查，矿山无表土剥离措施，现状无废土堆放。

（三）相关协同措施

1、政策及用地预防措施

（1）矿山采矿用地与生产工艺结合，必须遵循节约、集约用地的原则。矿山开采时严格按照开采方案设计进行，避免超范围用地，造成土地损毁。

（2）项目区涉及的师宗县自然资源局要把本矿区生态修复任务纳入本行政区生态修复计划，对矿山开采占地范围进行理性评价，合理控制矿山的用地规模，不定期检查用地、监督生产单位用地情况，坚决杜绝生产单位超范围乱占、乱用等现象的发生。

（3）项目在矿山开采方案应有合理利用土地分析，对土地损毁情况以及生态修复相关内容，明确工程施工工序，特别对损毁土地采取的保护、生态修复措施等内容，业主应按照有关内容采取措施。

（4）矿区生态修复方案的编制，应当根据经济合理，措施有效，切实可行，符合实际情况，因地制宜的原则。

（5）矿区生态修复方案应当报请当地国土资源管理部门审查，经审查或与生产项目同步进行，并受国土管理部门监督、检查。

（6）矿区生态修复方案规划设计确定后，其预算资金纳入生产项目概算，落实生态修复费用的筹措方式。

（7）矿山业主单位应结合其他已设计或施工方案、矿区生态修复方案，控制由于水土流失、泥石流、塌陷、滑坡引起的次生压占、损毁土地现象。

（8）矿业权人在占压、损毁土地，如发生土地污染现象后，应该立即采取有效措施，并提出合理有效治理方法。

2、施工工艺预防控制措施

（1）矿业权人应当严格按照有关部门批复的用地范围进行建设，严禁擅自扩大采矿范围。

（2）矿山开采过程中，应严格执行矿山开采方案确定的产品开采生产工序，确保采区台阶边坡结构稳定。

（3）合理选择弃土方案和场址位置，当弃方量较少时，一般可在低洼地带就近废弃，尽量少占土地。

（4）矿山开采前应当对露天采区、矿山辅助设施区占地范围的表土进行剥离，并妥善堆存，加强临时养护，以备后期采区生态防护和绿化培植种植使用。

（5）矿山在原矿、成品运输、堆放等环节，可能产生扬尘，建议建设方做好洒水、遮盖等防尘措施，防止浮尘对周边农业的粉尘污染损毁。
二、修复措施

（一）地貌重塑

1、边坡修理

对未来形成的高陡边坡进行削坡处理，放缓坡度角，增加其稳定性，并清理坡面危岩和堆积体，坡面清理方量约300m3。

2、清理工程
清除场地内的废石废渣，清理总量为330m3。将清理的废渣就近运至工业广场低洼处进行回填整平，清运方量330m3，运距约0～500m。

3、截排水沟工程

为防止露天采场台阶土壤遭受雨水冲刷，在露天采场清扫平台开挖简易截排水沟，截排水沟设计断面型式为矩形，内空尺寸为0.5m×0.5m（宽×深），两侧壁厚分别为0.3m和0.3m，采用M7.5浆砌石支砌，底厚0.3m，采用C20细石混凝土打底。本方案设计截排水沟长430m。

4、平整工程

为了土壤层次结构相对均匀，要对各修复单元场地进行平整。平整土地主要是为了使受到扰动的土地进行推高、填低，使之基本水平或其坡度在允许的范围之内，其目的是通过土地平整便于生物措施的实施，满足修复地植被生长条件的需要。土地平整之前要确定好平整后的标高及坡度等，平整方式主要为机械平整，借助挖掘、推土机械进行削高填低，平整厚度 0.2m。

（二）土壤重构

1、表土回覆工程

在需覆土的场地进行表土回覆，以满足修复标准的要求，本方案设计生态修复为旱地的覆土厚度按0.5m进行表土回覆，生态修复为乔木林地的覆土厚度按0.4m进行表土回覆，覆土采用堆放在堆土场内剥离的表土，运距为0—0.5km，土壤类型为壤土。

2、培肥改良工程
本项目覆土的土地肥力低下，因此需要采取一些措施改良土壤的理化性质，提高土壤的养分含量。本项目旱地区域选用绿肥法进行土壤改良，绿肥植物的根部具有较强的穿透能力，能促进土壤水稳定性团粒结构的形成，从而改善覆盖土的理化性质。大多数土地复垦种植时，一般采用绿肥法做为先锋栽植植物来进行覆盖的培肥熟化和稳定。同时，绿肥植物提供昆虫、微生物等生物生存的环境和丰富的饵料，促使复垦土地上生物的迅速增加。本方案选用光叶紫花苕做为本项目的绿肥。

3、翻耕工程

对生态修复为旱地的区域进行翻耕，翻耕深度30cm，连续翻耕3年。
（三）植被重建

1、树种选择

物种选择的原则是坚持因地制宜，适地适树原则；坚持生态建设与产业建设相结合的原则；选择生态效益明显、适应性强、种源充足，适宜的乡土、速生、丰产等树种；选择有较好的水土保持作用又能发挥经济效益的树种。针对矿山实际情况，结合当地的气候、土壤条件等实际情况，通过现场实地调研以及与当地居民交流，最终确定适宜本矿山生态修复工程的木本植物为柳杉、火棘，草本植物选择狗牙根。

2、植物生态学特征

柳杉：一般生长在海拔400～1400m的背风向阳处，常与其他阔叶林混生，要求年降水量达1000mm以上，年平均气温14～19℃，1月份平均气温0℃以上，适生于温暖湿润气候或山区气候。土壤以山地黄棕壤、红黄壤、黄壤为主，在土层深厚、湿润而适水性较好，结构疏松的壤质酸性土中生长良好。常见病主要为赤枯病，常见4年生以前幼树，随树龄增进逐步减轻，常见虫害有柳杉云毛虫、金龟子、白蚁、天牛等，主要经过增强营林措施加以预防。

火棘：蔷薇科，常绿灌木，侧枝短，顶端成刺状，果实可酿酒，根入药，治虚劳潮热，跌打损伤，筋骨疼，又含鞣质，可提拷胶。生长迅速，适应性强。产本省各地。

爬山虎：葡萄科爬山虎属，落叶木质大藤本，枝粗壮，卷须短，多分枝，枝端常有吸盘；叶宽卵形，长10～30cm，常3裂，边缘有粗锯齿，幼苗或下部枝上的叶较小，常分3小叶或3裂，叶柄长8～20cm；聚伞花序常生于短枝顶端的两叶之间；花5基数，果蓝色，径6～8mm，花期6月，果期9～10月；南北各地广布，秋叶变红，颇美观，为遮护墙壁的垂直绿化优良树种；根、茎入药，有破瘀血、消肿毒之效，果可酿酒，综合利用价值大。爬山虎耐寒，耐旱，耐高温；对土壤、气候适应性强；喜阴，也耐阳光直射，生长快，在湿润、深厚肥沃的土壤中生长最佳，是建筑物墙面和高边坡绿化的优良物种。

狗牙根：又名百慕达，禾本科。匍匐茎发达，形成的草坪低矮，发生期长，生活力强，种子繁殖，也可采用分根茎法繁殖，繁殖迅速，具很强的生命力。狗牙根适应的土壤范围很广，最适于生长在排水较好、肥沃、较细的土壤上，较耐淹，耐盐性也较好。狗牙根是优良的水土保持植物，匍匐茎扩展能力极强，从而具有较强的防止土壤冲刷和固土护坡的能力。

3、矿区植物措施立地条件

区内地势总体四周高，中间低，矿区及附近地形最高点为矿区外西部山顶，海拔1884.61m，最低点位于矿区北东部，海拔1828.34m，相对高差56.27m。地形坡度10～15°，地形起伏变化较大；项目区具亚热带与温带共存的气候特征。终年温和，夏无酷暑，冬无严寒，春暖干旱，秋凉湿润，雨热同期，干湿分明。师宗县年平均气温13.9℃，7月最热，历年平均气温19.5℃，1月最冷，历年平均气温6.5℃；极端最高气温32.6℃，极端最低气温－5℃。年平均日照1735.7小时；雨季始于5月，止于10月底，年平均降雨量1204.6mm，干季始于11月，止于次年4月，降雨量为全年的14%。无霜期273天。每年2～4月为风季，风向以西南季风为主。根据现场调查，区内植被分布不均匀，沿沟谷、山顶、山脊植被较发育，植物主要为云南松、柳杉、火棘等，植被覆盖率大约36.45%；其余地方植被发育一般，植被类型以灌木林、草本植物和耕地为主；斜坡中下段和地势相对平坦的缓坡地带以耕地为主，主要种植玉米、马铃薯等农作物，植被覆盖率大约10～20%。矿区内局部地段基岩祼露。项目区土壤类型主要为黄棕壤，复垦区内土壤透气性差，土壤肥力一般。复垦区耕地受地形条件及成土条件的影响，耕作层厚度一般在0.3m-0.6m左右，其发育层次明显，有机质含量为1.0-1.5%左右，土壤肥力较差，PH值偏酸性，一般为5.0-5.5左右。

4、种植模式

采用乔灌草结合的方式，乔木植树密度1250株/hm2，植树穴坑按照0.5m×0.5m×0.5m规格进行设计，灌木植树密度1250株/hm2，植树穴坑按照0.3m×0.3m×0.3m规格进行设计，种植株、行距2m×2m，以45kg/hm2撒播狗牙根。于采场边坡坡脚扦插爬山虎，株距1m，每穴1株。
（四）景观营建

根据矿山实际情况，保留道路工程和疏排水工程利于矿区景观营造。露天采场区对生态系统受损严重，已形成阶梯状地貌，通过矿区生态修复后营建成为山地景观，与其周围自然景观相连通。

三、工程内容

（一）安全平台开采边坡生态修复工程设计
安全平台开采边坡复垦面积1.8046hm2，其中采场边坡面积0.7218hm2，安全平台面积1.0828hm2，生态修复为乔木林地。

1、边坡修理

对未来形成的高陡边坡进行削坡处理，放缓坡度角，增加其稳定性，并清理坡面危岩和堆积体，坡面清理方量约300m3。
2、清理工程
清除场地内的废石废渣，清理总量为150m3。将清理的废渣就近运至露天采场低洼处进行回填整平，清运方量150m3，运距为0～100m。
3、平整工程：采用机械方法对安全平台区域进行平整，使场地尽可能平坦，避免出现高低不平的情况，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。平整后地形坡度≤15°，平整采用削高填低的方式，平整面积1.0828hm2，平整深度0.2m，平整方量2165.6m3。

4、截排水沟设计及工程量
本方案设计在露天采场内设置截排水沟，长430m。

（1）排涝设计流量计算

A、排涝标准

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）的规定，结合矿山实际情况，采用排涝标准为10年一遇设计暴雨。为排水安全可靠，拟采用24小时暴雨24小时排至耐淹水深的原则，确定截排水沟尺寸。

B、排涝模数计算

排涝模数主要考虑设计暴雨历时、强度、频率、排水区形状、地面坡度、土壤性质、农作物组成、排水沟网分布情况和排水沟底比降等，采用平均排除法进行计算。

C、排水设计流量计算

排水系统主要是根据中华人民共和国国家标准《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），及时排除区内暴雨径流，设计流量根据区外、区内径流面积和排涝模数按下式计算确定。

（2）水工程断面设计

根据地形条件和排水要求，结合道路规划，截排水沟设计断面型式为矩形，内空尺寸为0.4m×0.5m（宽×深），两侧壁厚分别为0.3m和0.3m，采用M7.5浆砌石支砌，底厚0.3m，采用C20细石混凝土打底（见附图7）。

（3）沟道工程量计算

沟道工程量采用横断面延米计算法，首先根据已确定的沟道横断面计算每米工程量，再依据沟道长度计算总工程量。

5、土壤回覆

采场边坡为陡直的斜坡，不具备覆土条件，覆土主要布置于安全平台，覆土厚度0.4m，安全平台面积1.0828hm2，覆土4331m3。土源来自于矿山开采过程中剥离堆存于排土场的表土。
6、林草恢复工程
安全平台开采边坡拟复垦1.8046hm2，其中采场边坡面积0.7218hm2，安全平台面积1.0828hm2。采场边坡为陡直的斜坡，不具备种植条件，植被重建工程主要布置于安全平台。采用乔灌草结合的方式种植，于采场边坡坡脚扦插爬山虎，株距1m，每穴1株。采场边坡共需种植柳杉1354株、火棘1354株，扦插爬山虎1568株，播撒狗牙根1.0828hm2（48.73kg）。
（二）露天采场底部生态修复工程设计
1、清理工程
清除场地内的废石废渣，清理总量为180m3。将清理的废渣就近运至露天采场低洼处进行回填整平，清运方量180m3，运距为0～100m。
2、平整工程：采用机械方法对安全平台区域进行平整，使场地尽可能平坦，避免出现高低不平的情况，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。平整后地形坡度≤15°，平整采用削高填低的方式，平整面积1.2986hm2，平整深度0.2m，平整方量2597.2m3。
3、土壤回覆

露天采场底部复垦面积1.2986hm2，覆土厚度为0.5m，覆土量为6493m3。土源来自于矿山开采过程中剥离堆存于堆料场表土。
4、土地翻耕：对生态修复为旱地的区域需进行土地翻耕，连续翻耕3年，土地翻耕累计面积为3.8958hm2。
5、土壤培肥：覆土后对生态修复为旱地的区域用绿肥法进行土壤培肥，以提高土壤肥力，连续培肥三年，培肥累计面积为3.8958hm2。
第五章  监测与管护

一、监测目标与措施

（一）监测目标任务 

矿山地质环境监测目标是通过实时监测，可以动态了解监测点情况， 做到及时预防，避免地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏、土地损毁损毁、复垦后土壤质量、植被恢复和土环境污染等情况的发生。该矿山是露天开采，矿山地质环境监测主要是对地质灾害、含水层、地形地貌景观破坏监测，土地资源监测主要是土地损毁监测和复垦后土壤质量监测，生态系统监测主要是植被恢复监测和土壤污染监测。主要任务是：

1、通过地质灾害监测工作，发现地质灾害问题及时采取措施，从而消除地质灾害隐患。

2、通过地下水位动态、水质监测工作，系统了解矿山开采活动对含水层和地下水环境污染情况，为含水层保护和水环境污染治理提供数据支撑。

3、通过地形地貌景观监测工作，及时掌握矿山活动对地形地貌景观破坏情况并采取相应措施。 

4、及时掌握土地挖损和压占面积、损毁程度变化情况，为矿山生态修复提供依据。

5、了解土地复垦的效果，监测复垦后土壤质量，植物生长和配套设施完好情况。检验矿山生产中遭到损毁的土地是否得到了“边损毁、边复垦”，是否达到生态修复方案提出的目标，判断项目生态修复工程技术合理性，以便及时对生态修复工程进行修改或完善。

6、通过水土环境污染监测工作，定期采样和化验分析，了解矿山活动对矿区周边水土环境污染情况，为水土环境保护提供依据。

（二）矿山地质环境监测 

1、地质灾害监测 

（1）监测内容

针对矿山地质环境影响预测评估中可能引发的地质环境灾害的崩塌、不稳定斜坡地质灾害进行监测。监测内容包括宏观地表变形监测和局部移动监测等。根据矿山开采实际情况，对露天采场、厂房和办公生活区进行监测。 

（2）监测方法

在生产过程中，矿山企业安排专人对露天采场边坡进行巡查，着重对结构面较发育或风化较严重的地段巡查，并拍照记录。

（3）监测频率

监测频率每季度进行一次，进入雨季（7、8、9三个月）要特别关注天气变化，增加监测次数（一月1次）。遇强降雨天气时，要24小时不间断监控，有情况及时向有关部门汇报并采取有效措施，每年监测12次，监测时间为方案服务期，即21年。

2、含水层破坏监测

（1）监测内容

对含水层进行监测。监测内容主要包括地下水动态监测及地下水水质监测，监测地下水位、水质变化情况。

(2）监测点的布设

地下水水位监测：在办公生活区北西侧设置1个动态水位长期观测点，每年对地下水取样化验2次，如遇水质色、味异常及时停用水源、取样化验。监测频率为每年2次，监测时间为方案服务期（21年）。

3、地形地貌景观监测

矿山为露天开采，对地形地貌景观的影响主要反映在露天采场、厂房、办公生活区对地形地貌景观的影响。对影响程度严重和较严重的影响区进行监测。 

（1）监测内容

重点监测露天采场、厂房、办公生活区植被损毁的面积、位置、生长情况等。 

（2）监测方法、频率与仪器

主要通过无人机航拍，拍摄矿区影像，监测矿山动态，频率为1年1次，监测时限为方案整个服务年限21年。同时配合每日的现场人工巡视，人工巡视工程计入矿山生产成本，本次不再单独计算其工程量及费用。
（三）土地资源监测 

主要包括土地损毁监测和复垦后土壤质量监测。

1、土地损毁监测

（1）监测内容

根据项目土地损毁情况，在矿山建设生产过程中，应对可能造成损毁的土地进行监测。包括对损毁土地位置、损毁土地面积、损毁形式等。监测过程中，对于压占及挖损损毁对象中应对压占及挖损损毁面积、损毁地类、土壤等变化情况进行监测。

（2） 监测方法及人员 

采用无人机及遥感数据技术、地面调查和公众访谈监测方法。监测工作一般委托测量单位的专业人员进行。

（3）监测点布设

根据各损毁单元的损毁类型布设监测点，挖损损毁包括露天采场，布设1个监测点；压占损毁包括厂房、办公生活区，共布设2个监测点。

（4）监测频率

监测频率每季度一次，进入雨季（7、8、9三个月）要特别关注天气变化，增加监测次数（一月1次），平均每年监测次数为6次，监测时间为矿山生产期，即18年。

2、复垦后土壤质量监测

（1）监测内容

土壤质量监测内容为地面坡度、平整度、有效土层厚度、土壤质地、pH值、有机质含量、砾石含量等。

（2）监测方法

土壤样品采用等量混合法采集。由矿方出资委托有资质的专业土壤化验机构进行。

（3）监测点布设

复垦单元内，按复垦后面积布设土壤理化指标采样点，按平均每10 公顷布设1个采样点，监测面积3.1032hm2，布设1个监测点。

（4）监测频率

监测点每年监测2次，持续监测3年。

（四）生态系统监测 

主要包括项目区植被损毁监测、植被重建后植被恢复监测及水土污染环境监测。

1、植被损毁监测

项目区对植被影响的单元主要反映在露天采场。

（1）监测内容

重点监测露天采场对植被数量及多样性影响程度，监测其破坏程度、破坏面积情况。

（2）监测方法、频率与仪器

主要通过无人机航拍，监测矿山动态，频率为1年1次，监测时限为方案整个服务年限2年。该部分工作与矿山地质环境地形地貌景观监测工程重复，本次不再重复计算该部分工程量。 同时配合每日的现场人工巡视，人工巡视工程计入矿山生产成本，不再单独计算其工程量及费用。

2、植被恢复监测

（1）监测内容

监测内容包括成活率、植物长势、覆盖度。

（2）监测方法

监测方法为实测样方、计算法。由矿方出资雇佣专职人员（或当地村民）进行监测。

（3）监测点布设

复垦单元内，按复垦后面积布设监测点，平均每10公顷布设1个监测点，监测面积3.1032hm2，共布设1个监测点。

（4）监测频率

每年监测2次，持续监测3年。

3、生态系统监测主要工程量

二、管护目标与措施

（一）目标任务

管护的目的是在实施生态修复措施后对不同生态修复单元的生态修复工程进行有针对性的管理和维护，巩固生态修复的效果，确保生态修复工程持续稳定地发挥效益。生态修复管护的主要对象是复垦区土壤植被的管护和配套设施工程的维护。土地复垦工程管护的时限应依矿山所在地的自然条件及植被类型而定，一般地区3～5年，本方案管护时限为3年。
（二）管护措施和内容

管护措施可以根据地区的性质和气候、土壤、物化性能、土地利用等特点做出考虑，其包括田间管理、收割利用、种籽采收、合理放牧利用、幼林管护和成林管理。具体管护措施如下：

一是及时灌溉。新栽树木根系少，吸水困难，而树木发叶和生根都需要很多水分。保持树根周围土壤有适当的含水率，保证苗根始终处在湿润的土壤中，满足树木苗发根及生长对水分的需要，可提高树木苗的成活率。

二是扶苗培土。新栽树木一般入土较浅，周围土松，造成根部悬空或根系暴露。应对所栽树木进行一次检查，把歪斜和松动的树苗扶正并培土踏实。

三是除草松土。杂草与树苗争夺水分养分，并盘结土壤，阻碍树苗根系伸展，及时清除杂草，可以改善树苗生根和生长的条件，清除的杂草覆盖地面，可以保持林地湿度，松土可以切断土壤毛细管，减少水分蒸发，保蓄土壤水分，增加土壤通气性和促进微生物活动，提高土壤肥力，有利于树苗成活和生长。

四是清理发芽不良苗木。特别是新栽苗木，剪掉未发芽的干捎或平茬，用红漆封口，多浇几遍水。

五是树体抚育。主要有去蘖、修枝、平茬、摸芽等几项工作。对基部分枝多或多个主干的苗，要进行除蘖，只留一个好的主干；对主干上分枝多或分布不均的树苗，可适当修剪，以培育优质主干。

本次方案设计管护区域为生态修复为乔木林地区域，面积1.8046hm2，管护年限为3年。
第六章  工程部署与经费估算
一、总体部署

（一）目标任务

矿区生态修复工作坚持“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业”、“因 地制宜，边开采边治理”的原则开展，治理与发展相结合，总体规划，分步实施。既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际突出重点，集中有限资金，采取科学、经济、合理的方法，分轻重缓急的逐步完成。根据矿山地质环境问题类型和矿区生态修复分区结果，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，对矿山地质环境进行防治。把已发生的地质环境问题和潜在的环境问题列为首要防治任务，对发现的地质环境问题及潜在地质环境问题采取有效防治措施。在矿山开采结束后，对开采过程中受开采限制未能治理的环境问题进行彻底有效治理，对土地植被资源的占用破坏进行治理恢复和植被重建工作。

（二）工程部署

1、预防和保护工程

（1）露天采场灾害预防措施：露天开采过程中，可能产生地表局部塌方和采场边坡塌方，生产中应配备专职的安检人员，对地表和采场进行监测，一旦有不稳定因素，应立即组织人员清除隐患。露天开采结束后对有可能形成的最终边坡产生塌方地段严加治理。开采过程中及开采结束后，严禁无关人员进入，并设置安全警示标牌。

（2）露天采场地表水和地下涌水预防措施：为了防治地表水涌入采掘工作面，在露天采场开采境界内设置截排水沟，排泄大部分地表大气降水。

（3）场地稳定性预防措施：加强场地边坡维护，设置挡墙和坡面设置护坡、植树造林等有效预防边坡坍塌。

（4）含水层保护措施：加强水资源循环利用，减少取用新鲜水，对污水处理达标后再利用。

（5）土地资源保护措施：采取剥离—排土—造地—生态修复一体化技术，减少土地占用和破坏。边开采边修复，减少土地资源破坏时间。

（6）生态修复工程：对矿山弃用工程生态修复，对形成的固定采帮进行边开采边修复，闭坑后全面生态修复。

2、生态修复工程

（1）矿山基建期根据

根据矿山开采方案设计，完成各拟建地面工程设施的建设。

（2）矿山生产运行期

随着采矿活动的展开，应加强开采边坡的变形监测、清除松动岩体、对可能发生掉块的采场边坡采取削坡和临时性支护措施。矿山开采过程中及时将剥离表土集中堆放到堆料场内，用于后续植被重建的覆土。矿山生产和生活污水应尽量处理后回收利用。对已发生的地质环境问题和潜在的环境问题列为首要防治任务，对应采取有效防治措施。具体措施如下。

1）拟采区在开采过程中，应按照设计要求进行放坡分台阶逐级开采，严禁在采场高边坡上堆载；要坚决杜绝“高台阶、陡坡面”采坑边坡的出现；为排除山坡径流，减小对采场边坡的冲刷，在露天采场外围设计修建截排水沟。

2）矿山辅助设施区主要位于项目区北部，需对其做好工程监测工作。

3）在项目区范围内建立矿山地质环境监测系统。

4）对矿山内新产生的地质灾害及时的进行治理。

5）对矿山工程区实施管理措施，做好矿区生产、生活污水处理再利用。

（3）矿山闭坑治理期

1）待矿山开采结束后，将对矿山辅助设施区的建（构）筑物和硬化地表等进行场地清理，待场地清理完后进行土地功能修复。

2）待矿山开采结束后，对露天采场形成的高陡边坡进行坡面清理，同时将对该区域进行土地功能修复。
（三）实施计划
矿山服务年限为18年（2025年11月～2043年11月），该矿山采矿权到期后的生态修复工程后期管护期限为3年,本次编写的矿区生态修复方案服务年限为21年,即2025年11月至2046年11月。分为生产期18年（2025年11月～2043年11月）和闭采生态修复期3年（2043年11月～2046年11月）。

1、生产期18年（2025年11月～2043年11月）

以工程治理措施和监测措施为主，边开采边进行露天采场内截排水沟的修建作；在不稳定边坡、工业场地等区域布设地质环境监测点；完成采区坡面清理工作，定期清理截排水沟和斜坡上的坍塌体，对新形成的边坡布设地质环境监测点；对已形成的边坡进行生态修复及管护。

2、闭采期3年（2043年11月～2046年11月）

对露天采场进行采区坡面清理；露天采场底部全面生态修复为旱地，露天采场台阶及边坡区域进行植被重建，生态修复为乔木林地；清理截排水沟和斜坡上的坍塌体；完成各区域地质环境监测点布设工作，对已生态修复区进行监测；对已形成的边坡进行植被恢复，发现死亡植被及时进行补种。
二、总体经费估算
（一）经费估算依据

1、估算依据
（1）《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资[2017]232号）

（2）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（云国土资〔2016〕35号）。

（3）《云南省国土综合整治项目预算编制规定（试行）》（2025年6月）。

（4）《云南省曲靖市师宗县2025年10月建筑工程信息价》及项目区当地市场材料价格。

2、基础单价计算说明

（1）人工预算单价
根据《云南省国土综合整治项目预算编制规定（试行）》（2025年6月），本项目区所在地属六类工资区，人工单价由基本工资、辅助工资和工资附加费三部分组成，本项目中甲类工的单价按63.94元/工日，乙类工的单价按49.39元/工日计算。

（2）材料预算价格
主要材料采用及参照《云南省曲靖市师宗县2025年10月建筑工程信息价》及项目区当地市场材料价格。材料价格主要包括材料原价、材料运杂费、材料采购保险费等。
（3）施工用风、水、电价
施工用风、水、电价采用主体工程的价格，具体为：电价0.88元/kw.h、风价0.26元/m3、水价1.96元/m3。
（4）施工机械台时费
按照水总[2002]116号文《水利工程施工机械台时费定额》、《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》进行计算。根据”云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知”（云水规计〔2019〕46号），施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数。

3、费用构成及取费标准
总费用由工程施工费、设备购置费、其他费用、监测与管护工程和不可预见费五部分组成。
（1）工程施工费

由直接费、间接费、利润和税金组成。
1）直接费
直接费由直接工程费、措施费组成。

① 直接工程费  
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费＝定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）。

材料费＝定额材料用量×材料预算单价。

施工机械使用费=定额机械使用量(台班)×施工机械台班费(元/台班)。
②措施费

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费。
临时设施费：依据《云南省国土综合整治项目预算编制规定（试行）》（2025年6月）。
冬雨季施工增加费：按直接工程费的百分率计算，费率为0.7%—1.5%，本项目按0.7%计算。

夜间施工增加费：本项目不涉及此费用。

施工辅助费：按直接工程费0.7%计算。

特殊地区施工增加费：指在高海拔、酷热、风沙等特殊区施工而增加的费用，本项目不涉及此费用。

安全施工措施费：按直接工程费的百分率计算，本项目按直接工程费0.7%计算。
2）间接费
间接费=直接费（或人工费）×间接费率

根据《土地开发整理项目预算定额标准》，结合本项目施工特点，不同工程类别的间接费费率。
3）利润

按直接费和间接费之和计算，利润率取5%，计算公式为：利润=（直接费+间接费）×利润率。

4）材料价差
① 当主要材料预算价格大于主材规定价格时

材料价差=(主要材料预算价格-主材规定价格)x主材定额消耗量

② 主要材料预算价格小于或等于主材规定价格时，不计算材料价差。

材料价差费用计算见工程施工费单价分析表。
5）未计价材料费

对于未计价材料，不计人材料费，单独列项计人未计价材料费，不参与计算措施费和间接费。本项目无未计价材料。

6）税金

按直接费、间接费、材料价差、未计价材料费和利润之和计算。根据《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资[2017]232号），税金费率标准为11%。
（2）设备购置费

指在土地复垦工程中，因需要购置各种永久性设备所发生的费用，本项目均采用原矿山设备及临时租用，因此无设备购置费。

（3）其他费用

其他费用由前期工作费、工程监理费、日常变更费、科研试验费、土壤检测费、竣工验收费和业主管理费组成。

1）前期工作费

指矿山生态修复项目在施工前所发生的各项支出，包括土地利用与生态现状调查费、项目土地勘测定界费、项目实施方案编制费、存量采矿用地复垦修复立项报备技术服务费、项目勘测费、项目设计及预算编制费和工程招标代理费。

① 土地利用与生态现状调查费

按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式为：土地利用与生态现状调查费＝工程施工费×费率。本项目工程施工费小于200万元，按1万元计取。
② 项目土地勘测定界费

按亩均单价乘以测绘面积计算，采用差额累进定率方式计算。计费标准见表6-8。 本项目生态修复分为两个复垦单元，面积46.55亩（3.1032hm2）,项目土地勘测定界费为2万元。
③ 项目实施方案编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数），各区间按内插法确定。计费标准见表6-10。本项目工程施工费≤100万元，项目实施方案编制费取2.5万元。
④ 存量采矿用地复垦修复立项报备技术服务费

涉及腾退采矿用地指标或修复耕地的，计列该费用。

耕地立项报备技术服务费：修复为耕地的面积占项目修复总面积的比例乘以项目工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

腾退采矿用地立项报备技术服务费：腾退采矿用地面积占项目修复总面积的比例乘以项目工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算各区间按内插法确定。本项目不涉及腾退采矿用地指标，不计算该项费用。

⑤ 项目勘测费

按不超过工程施工费的2%计算(项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数)。计算公式为：项目勘测费=工程施工费×费率。

⑥ 项目设计及预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数），各区间按内插法确定。
⑦ 项目招标代理费

以工程施工费和设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，

2）工程监理费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

3）日常变更费

以耕地面积占修复土地总面积的比例乘以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。若日常变更的时点与年度变更一致时，不计列日常变更费。

4）土壤检测费

依据具有土壤检测资质的机构提供的计价标准计算，本方案设计于采场底部、采场边坡随机各采集土壤样品一件，共采集2件，监测频率至少每年1次，复垦工程完成后连续监测3年。单价以每年0.1万元计，监测3年，共需0.6万元。

5）科研试验费

按不超过工程施工费的0.3%计算。计算公式为：科研试验费＝工程施工费×费率。工程施工费小于200万的项目，均按0.5万元计取。本项目科研试验费取0.5万元。
6）竣工验收费

竣工验收费=工程复核费+工程验收费+项目结算审核、决算编制与审计费+修复后耕地质量等别评定费+存量采矿用地竣工验收指标核定技术服务费+生态修复成效评估费+环境影响评估费。

① 工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

② 工程验收费

以工程施工费和设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，

③ 项目决算审核、决算编制与审计费

以工程施工费和设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
④ 修复后耕地质量等别评定费
以工程施工费和设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
⑤ 存量采矿用地竣工验收指标核定技术服务费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。本项目不涉及腾退采矿用地指标，不计算该项费用。

⑥ 生态修复成效评估费

按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式为：生态修复成效评估费=工程施工费×费率。当工程施工费小于200万时，按1万元计取。本项目生态修复成效评估费取1万元。
⑦ 环境影响评估费。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，本项目环境影响评估费取0.8万元。

7）业主管理费
以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

（4）监测与管护费

1）监测费

监测费即监测工程费用，包括地质环境监测（边坡监测、地形地貌景观破坏、水质监测）、土地资源监测（土地损毁、复垦后土壤质量监测）、生态系统监测（植被恢复、土壤污染监测）。费用参考《地质勘查项目预算标准》，结合当地市场价确定。
2）管护费

管护措施主要为松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药、病虫害防治等抚育工作。本次设计的管护主要是对复垦后林地区域的管护，生态修复为林地区域面积1.8046hm2，为一般复垦区，管护时间为3年，管护标准按4000元/hm2·年计算。
（三）总工程量及其经费估算

1、静态投资

本次矿区生态修复面积3.1032hm2（46.55亩），生态修复工程静态总投资为64.5361万元，其中工程施工费31.3510万元，其他费用18.5300万元，监测与管护费9.8751 万元，预备费4.7800万元。
2、动态投资
本次矿区生态修复总面积3.1032hm2（46.55亩），经估算，矿山服务年限内矿区生态修复工程动态总投资为79.4123万元，亩均投资17059.5704元。其中第一阶段（开采前期5年）价差预备费为1.5015万元，动态总投资为23.0015万元；第二阶段（开采中后期13年）价差预备费为4.0396万元，动态总投资为17.0396万元；闭坑期（3年）内价差预备费为9.3351万元。

三、阶段工作任务与经费安排

（一）阶段工作任务

矿区生态修复各阶段工程部署情况见表。

表  矿区生态修复各阶段工程部署信息表

	阶段
	年度
	涉及生态修复区块
	生态修复内容
	工程量

	第一阶段（生产期前5年）
	2025年11月-2026年11月
	露天采场底部、安全平台开采边坡
	人工巡查
	12次

	
	2026年11月-2027年11月
	
	地下水水位
	12次

	
	2027年11月-2028年11月
	
	地下水水质
	12次

	
	2028年11月-2029年11月
	
	遥感影像
	1次

	
	2029年11月-2030年11月
	
	土地损毁监测
	6次

	第二阶段（开采中后期18年）
	2030年11月-2031年11月
	露天采场底部、安全平台开采边坡
	对露天采场南部完成开采的安全平台开采边坡进行生态修复
	面积约0.5414hm2，复垦为乔木林地，覆土2165m3，种植柳杉677株，火棘677株。

	
	2031年11月-2032年11月
	
	对已复垦区域进行监测和管护
	管护面积0.5414hm2

	
	2032年11月-2033年11月
	
	对矿山地质环境进行监测，包括地表变形监测、地下水水位监测、地下水水质监测、地表水水质监测、土壤污染监测、无人机巡测。对已复垦区域进行监测和管护
	人工巡查168次，地下水水位及水质各168次，遥感影像14次，土地损毁监测84次，管护面积0.5414hm2。

	
	2033年11月-2034年11月
	
	
	

	
	2034年11月-2035年11月
	
	
	

	
	2035年11月-2036年11月
	
	
	

	
	2036年11月-2037年11月
	
	
	

	
	2037年11月-2038年11月
	
	
	

	
	2038年11月-2039年11月
	
	
	

	
	2039年11月-2040年11月
	
	
	

	
	2040年11月-2041年11月
	
	
	

	
	2041年11月-2042年11月
	
	
	

	
	2042年11月-2043年11月
	
	
	

	
	2043年11月-2044年11月
	
	
	

	
	2044年11月-2045年11月
	
	
	

	
	2045年11月-2046年11月
	
	
	

	第三阶段（闭采期3年）
	2044年12月-2045年12月
	露天采场底部、安全平台开采边坡
	对露天采场底部、安全平台开采边坡进行全面生态修复。
	生态修复面积2.5618hm2，其中旱地1.2986hm2，乔木木林地1.2632hm2。

	
	2045年12月-2046年12月
	
	对已复垦区域进行管护。
	管护面积1.8046hm2

	
	2046年12月-2047年12月
	
	
	


（二）近年工作任务与经费进度安排

费用安排遵循提前、分阶段足额预存原则，估算项目静态总投资为64.5361万元，动态总投资为79.4123万元。资金全部来源师宗县金岩建材有限公司自筹，提取的资金存入专门账户。

为保证方案的时效性和可操作性，依据《市自然资源和规划局转发云南省自然资源厅办公室关于落实矿产资源法实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审工作有关事项的通知》（曲自然资修复〔2025〕18号），首次缴存金额不低于矿区生态修复方案静态总投资的20%，矿山服务年限为18年，在18年内完成矿区生态修复费用的提取，第一期矿区生态修复费用的存储日期为矿区生态修复方案公告结束后的30个自然日内，分18期缴存。经计算，本方案首次缴存金额为13.5000万元，见表6-41。

表  矿区生态修复费用缴存表
	阶段
	年度
	基金数额

（万元）
	备注

	第一阶段（开采前期5年）
	2025年11月-2026年11月
	13.5000
	首次缴存金额不低于静态总投资的20%。第一期矿区生态修复费用的存储日期为矿区生态修复方案公告结束后的30个自然日内。矿区生态修复治理义务人应当于每年12月31日前完成当年缴存任务。本矿山服务年限18年，为有效提取矿区生态修复费用，于18年内完成费用预存。

	
	2026年11月-2027年11月
	2.3800
	

	
	2027年11月-2028年11月
	2.3800
	

	
	2028年11月-2029年11月
	2.3800
	

	
	2029年11月-2030年11月
	2.3615
	

	
	合计
	23.0015
	

	第二阶段（开采中后期13年）
	2030年11月-2031年11月
	5.1000
	

	
	2031年11月-2032年11月
	5.1000
	

	
	2032年11月-2033年11月
	5.1000
	

	
	2033年11月-2034年11月
	5.1000
	

	
	2034年11月-2035年11月
	5.1000
	

	
	小计
	25.5000
	

	
	2035年11月-2036年11月
	4.1000
	

	
	2036年11月-2037年11月
	4.1000
	

	
	2037年11月-2038年11月
	4.1000
	

	
	2038年11月-2039年11月
	4.1000
	

	
	2039年11月-2040年11月
	4.1000
	

	
	小计
	20.5000
	

	
	2040年11月-2041年11月
	4.1000
	

	
	2041年11月-2042年11月
	4.1000
	

	
	2042年11月-2043年11月
	2.2108
	

	
	小计
	10.4108
	

	
	合计
	56.4108
	

	第三阶段（闭采期3年）
	2043年11月-2044年11月
	0
	

	
	2044年11月-2045年11月
	0
	

	
	2045年11月-2046年11月
	0
	

	
	小计
	0
	

	总计
	79.4123
	


第七章  保障措施与公共参与

一、保障措施
（一）组织保障

按照“谁开采、谁保护，谁破坏、谁治理，谁损毁、谁修复”的原则，矿区生态修复工作的第一责任人是采矿权人，具体组织实施矿区生态修复方案。由自然资源管理部门履行政府职能，对方案的实施进行指导、检查、监督和管理。采矿权人和主管部门应各尽其责，相互配合，加强交流与沟通，提高工作效率，圆满完成方案中提出的各项任务。

为保证矿区生态修复方案的顺利实施，项目建设单位应健全工程项目的组织领导体系，成立项目领导小组，负责工程建设中的领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对方案实施情况进行监督和管理。当地自然资源部门期对方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。建设单位需做好如下管理工作。

1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作。

2、根据矿区生态修复方案的进度安排，组织实施各阶段的工作。

3、按时按量缴存矿区生态修复保证金，分阶段申请提取费用。

4、方案经专家评审和自然资源部门审核通过后，矿区生态修复义务人需尽快与项目所在地自然资源局签订矿区生态修复监管协议。

5、矿山企业应及时委托有相应资质的单位进行矿区生态修复工程勘查与设计，并负责组织施工。

6、负责矿区生态修复工程竣工和验收。

（二）技术保障

1、建立依靠科技进步、科技创新的原则，采用新技术、新方法，提高矿区生态修复项目的科技含量，选择最佳生态修复方案，最终实现矿区生态修复后的生态效益与经济、社会效益共赢。

2、项目的勘查、设计、施工和监理必须由具有地质灾害治理工程相应资质的单位进行。

3、项目施工过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实施工程监理制、合同管理制、工程质量负责制、施工验收审计制等制度，规范工程管理行为。

4、矿山企业应主动与自然资源主管部门联系并接受监督、检查，而监督部门也须及时对矿区生态修复资金落实情况、实施进度、质量及效果等进行监督。

5、治理项目完成后，提请主管部门组织竣工验收，逐项核实工程量、鉴定工程质量和完成效果，对不合格工程及时要求返工，并会同各参建单位进行经验总结，改进工作和技术方法。

6、做好项目后续维护管理及监测工作，对负责长期监测地面变形的人员进行技术培训，确保操作仪器熟练，监测数据准确、可靠。

（三）资金保障

矿山企业承担矿区生态修复的所有费用。按照矿区生态修复方案编制的阶段性实施计划，计算工程量和投资，并从提取的生态修复费用中支出该部分资金，采取“边治理、边修复，边支出、边提取”的方式进行。提取的费用存入专门账户，专款专用，由企业和土地管理部门共同监管。提取后的生态修复资金存入专户上、专款专用，其监督管理由企业和地方土地管理部门共同监管。矿区生态修复方案经评审通过后，缴存矿区生态修复费用，专款专用，单独核算，保证该项目顺利实施。

（四）监管保障

明确接受自然资源主管部门对费用使用、管理进行监督的方式方法等措施，明确不得截留、挤占、挪用生态修复费用的保障措施。明确对生态修复费用使用情况开展内部审计及接受有关部门对生态修复费用使用情况审计的措施。落实阶段性生态修复费用，严格按照方案的年度工程实施计划安排，分阶段有步骤的安排生态修复资金的预算支出，定期向项目所在地自然资源主管部门报告当年矿区生态修复情况，接受自然资源主管部对工程实施情况的监督检查，接受社会监督。明确矿区生态修复义务人不履行义务，按照法律法规和政策文件的规定，自觉接受自然资源主管部门及有关部门处罚的保障措施。

二、公众参与

矿区生态修复是一项庞大的系统工程，公众参与矿区生态修复工作中，可以直接了解矿区生态修复各方面的情况。通过公众参与提出意见，在矿区生态修复方案编制论证中起到弥补单纯依靠技术措施的不足的作用，使矿区生态修复方案更完善，生态修复措施更切合实际，提升了矿区生态修复方案的科学性和公共性，增强了矿区生态修复的社会可接受性和可操作性，保障了矿区生态修复方案顺利实施。项目一旦实施，也会因为有公众参与，特别是当地群众的直接参与更加顺利的进行，少走弯路，节省投资，以及项目后期保护和管理还得主要依靠当地群众力量。
（一）公众参与调查目的
矿区生态修复中公众参与是项目建设方同公众之间的一种双向交流。建立公众参与生态修复效果监督管理的正常机制，可使项目影响区的公众能及时了解关于土地功能恢复等相关信息，有机会通过正常渠道表达自己的意见，对建设方案的决策与顺利实施是非常必要的。让公众帮助辨析项目可能引起的重大尤其是许多潜在问题，了解公众关注的生态修复目标或公众最关心的问题，以便采取相应措施，使敏感的生态修复目标得到有效的实施。了解公众的看法、意见和建议，集思广益，为维护公众的切身利益，找到依据，使公众对项目建设的生态修复措施的实施起到监督作用；增强矿区生态修复的合理性和社会可接受性，确保生态修复措施的可行性和合理性；动员公众参与环境保护，提高公民的生态修复意识和土地功能恢复的积极性。矿区生态修复过程中实施公众参与可提高生态修复的有效性，并在公众参与的活动中提高公众的生态修复意识，进一步促进生态修复制度的完善，保护生态环境，提高耕地质量，从而有利于最大限度发挥项目的综合和长远效益。
（二）公众参与的调查对象与方法
土地保护行政主管部门在审批或者重新审核矿区生态修复方案的过程中，应当依照相关规定，公开有关矿山建设导致土地破坏的相关信息，征求公众意见。公众参与以公开矿区生态修复信息及征求公众意见两种形式体现。
矿区生态修复中的公众参与采取公开、平等、广泛和便利的原则，被征求意见的公众必须包括受项目影响的公民、法人或者其他组织的代表，征求公众意见可以采取调查问卷等方式。据此确定，本次公众参与的调查的个人对象主要为矿山所在区域周边的村庄，调查的团体对象主要为矿山所在地的政府机关。公众参与采用的调查方法为问卷随机调查法，调查表问卷由建设单位制定，由建设单位现场发放和调查。
（三）调查范围与内容
公众参与所调查的范围与调查内容严格按照矿区生态修复相关规范要求设置。调查范围包括受项目影响的周围的居民，随机调查问卷内容分为七部分，分别为：
1、答卷人基本情况；
2、您对该项目建设所持态度；
3、您认为该项目的建设对土地的影响；
4、您认为当地目前的土地利用状况；
5、项目造成的土地破坏，您认为采取什么措施比较合理；
6、您认为当地目前的土地利用的主要问题；
7、您对矿区生态修复的建议。
（四）公众参与结果与分析

1、调查方法

公众参与调查主要采用问卷调查方法，并收集了当地公众及政府对本项目的看法，基本全面地了解了公众对本项目建设的态度，对项目建设潜在的土地功能破坏的看法，以及对项目建设应采取的生态修复措施的建议。

建设单位在项目所在地周边村委会及村民发布了该项目的矿区生态修复相关信息，向公众公告：①建设项目的名称及概要；②建设项目的建设单位的名称及联系方式；③承担矿区生态修复方案编制单位名称和联系方式；④矿区生态修复工作程序和主要工作内容；⑤征求公众意见的主要事项；⑥公众提出意见的主要方式。

公告期间无人反应问题，采用公众参与调查问卷方式进行调查，调查问卷格式设计由编制单位完成，分为社会团体和个人两种格式。矿区生态修复采用随机发放调查问卷的形式，由建设单位组织，调查社会团体和公众对拟建项目的意见及建议。详细调查内容详见本报告书附录所附的公众参与调查表。

2、调查对象个人员情况

本次公众参与调查的个人公众为项目周围的居民。本次公众参与调查个人部分共发放调查问卷5份，回收调查问卷5份，收回率100%。从表中调查人员统计结果可以看出，本次公众参与调查的参与者中年人、农民、中学文化程度者居多。

本次调查社会团体部分调查问卷共发出6份，回收调查问卷6份，收回率100％。参与调查的单位团体有：丹凤街道办事处和古城社区居民委员会。

采纳意见：①所有村民对矿区生态修复措施持赞成态度；②项目建设对土地无影响；③对已造成破坏的土地，村民一致认为维持现状利用方式进行生态修复。

3、调查结果及评价

本项目公众调查对象以个人为主，方案编制组向矿区周边群众随机发放《公众参与问卷调查表》，发出调查表6份，收回有效问卷6份。公众参与调查结果如下。

调查结果表明，调查对象均知道矿山的生产和建设，6位调查对象对该项目持赞成态度。调查对象地处山区，信息相对闭塞，对国家关于矿区生态修复的相关政策认知、了解程度较低，没有人能详细了解相关政策，并提出相关建议。调查对象对矿区生态修复措施满意度较高，认为该项目建设对土地无影响；调查对象希望被破坏的土地维持现状利用方式进行生态修复；调查对象认为当地原生树种适合种植；调查对象认同矿区生态修复后生态环境有所改善，能产生一定的经济效益。通过对群众的调查，分析调查结果，在方案编制过程中充分考虑公众意见。

4、公众参与结论

本项目在公示期间无人提出反对意见。经过本次公众参与调查，调查对象均赞成项目的建设，并认为项目的建设有利于当地经济的发展和就业。接受调查的单位也赞成该项目的建设，认为项目的影响相对较小，有利于经济的发展。项目施工期和运营期应注意采取动态监测等措施，避免或减小对附近居民的影响，保护好环境，给公众一个满意的答复。
三、效益分析

矿区生态修复项目是以保障人民生命安全及物质财富不受损害，矿山生态环境得到保护和治理为目的，以创造社会效益和生态效益为主的非生产性建设项目。通过实施矿区生态修复工程，无论是社会效益、生态效益，还是企业的经济效益，均十分显著。

（一）社会效益

通过对矿区生态修复，可改善矿山周围生态环境，达到生态植被恢复，减少水土流失，减轻或消除矿山地质环境问题的危害，为矿山和当地农村可持续发展打下良好的基础。同时对加强民族团结、社会安定、构建和谐社会具有显著意义，对提高经营者及人民群众地质环境防治意识，建立环境友好型社会具有重要意义。

（二）生态效益

经综合治理后，矿山已有地质环境资源得到有效保护，随着矿区生态修复工作的完成，矿山及周围自然生态环境与景观也将逐步得到恢复与改善，有效地防止地质灾害、水土流失发生，避免含水层破坏、地形地貌景观和土地资源破坏，保护地质环境，抑制其他自然灾害的发生机率。另外通过生物工程治理，矿山植被覆盖率增加，土地利用价值提高，自然生态环境改善，环境效益显著。

1、对生态的影响

矿区生态修复项目实施后较实施前植被覆盖率得到适当提高，将在一定程度上遏制矿区及周边环境的恶化。

2、对空气质量和局部小气候的影响

矿区生态修复通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响。具体来讲，植树种草工程不仅可以防风固沙，还可以通过净化空气改善周边区域的大气环境质量。用置换成本法来计算防护林净化空气的生态服务价值。

通过矿区生态修复，对矿山生产过程中损毁的生态环境起到了较大的改善和保护作用。矿区生态修复以后，通过改良土壤、配套灌排、道路设施和规划水土保持林等工程生物措施，使临时占用的土地得以利用，恢复并增加了绿色植被，减少和防治区域水土流失，对生态修复责任区生态环境有所改善，农业生产和生活环境也有较大的改善。

（三）经济效益

矿区生态修复方案实施以后，改善了矿区的面貌，提高了植被的覆盖率，有效的减少了水土流失。预防了潜在的地质灾害，减轻地下水污染程度，保障了采矿活动的正常、安全进行。矿区生态修复确保矿山开采的安全进行，保证矿山环境不受矿业开采活动影响，其经济效益显著。

1、耕地经济效益分析

1）项目实施前耕地经济收益计算

项目实施前，现状耕地面积0.8001hm2，为矿山采矿活动损毁土地，土地功能已改变，不直接产生经济效益。
2）项目实施后耕地经济收益计算

项目实施后，项目区耕地面积1.2986hm2（19.48亩），大春主要种植玉米、马铃薯等粮食作物，小春种植绿肥，实行一年两熟制，复种指数200%。项目区种植农作物仅玉米、马铃薯等粮食作物产生经济效益，小春种植的绿肥主要用于改善耕地的土壤肥力和喂养生畜，不直接产生经济效益。项目区预计年总产值4.77万元，成本约40%，扣除成本后年净产值2.87万元。直接经济收益增长显著，表明项目的实施获得较高的经济效益。

2、乔木林地生态修复经济效益分析

（1）项目实施前乔木林地经济收益计算

项目实施前，乔木林地面积为1.7976hm2。一般在林地上种植各类速生树，10到12年成材，每亩的木材蓄积量在15～30m3，按照目前的市价每立方米木材500到600元人民币，即使扣除10%左右的损耗，每亩最低收益也可达到3500元，最高可达到5000元以上。按每亩投资2000到3000元计算，则乔木林地的年收益为：

（3500-2000）/10000×1.7976×15＝4.04万元

（5000-3000）/10000×1.7976×15＝5.39万元

林地区域树苗成才后可获最高5.39万元的收益，考虑树木成才周期一般为10年，则其林地区域年经济纯收益为0.539万元。

（2）项目实施后乔木林地经济收益计算

项目实施后，矿区生态修复乔木林地面积为1.8046hm2，一般在林地上种植各类速生树，10到12年成材，每亩的木材蓄积量在15～30m3，按照目前的市价每立方米木材500到600元人民币，即使扣除10%左右的损耗，每亩最低收益也可达到3500元，最高可达到5000元以上。按每亩投资2000到3000元计算，则乔木林地的年收益为：

（3500-2000）/10000×1.8046×15＝4.06万元

（5000-3000）/10000×1.8046×15＝5.41万元

矿区生态修复为林地区域树苗成才后可获最高5.41万元的收益，考虑树木成才周期一般为10年，矿区生态修复为林地区域年经济纯收益为0.541万元。项目实施前后乔木林地面积变化不大，实施前后年经济收益增长20元。

第八章 结论
1、该矿山服务年限为18年，矿山采矿权到期后的生态修复工程后期管护期限为3年，确定本次编写的矿区生态修复方案服务年限为21年，即2025年11月至2046年11月。
2、本项目损毁土地总面积为10.6112hm2，根据本项目特点，厂房、办公生活区及工业场地部分区域土地使用权人为师宗县泰宇新型材料有限公司，土地使用证有效期至2060年10月7日，区域内建（构）筑物房产证有效期至2060年10月7日，面积7.9930hm2，其中矿山建设及运行总损毁面积7.3230hm2，不纳入本方案复垦范围。根据矿区开采、生产工艺过程及建设过程，已损毁土地7.21657hm2，预测损毁土地3.3947hm2，扣除土地使用证内面积及房产证内面积，确定本项目复垦区面积为3.2882hm2，其中农村道路保留面积0.0323hm2，矿山道路保留为农耕道路，面积0.1432hm2，已建截排水沟保留为沟渠,面积0.0095hm2（有0.0101hm2已在土地使用证里保留，不重复统计），无需进行复垦，最终确定复垦土地面积3.1032hm2，其中复垦为旱地1.2986hm2，乔木林地1.8046hm2，土地复垦率为94.37%。
3、本次矿区生态修复工程总面积3.1032hm2（46.55亩），经估算，矿山服务年限内矿区生态修复工程静态总投资为64.5361万元；动态总投资为79.4123万元，亩均投资17059.5704元，其中第一阶段（开采前期5年）价差预备费为1.5015万元，动态总投资为23.0015万元；第二阶段（开采中后期13年）价差预备费为4.0396万元，动态总投资为17.0396万元；闭坑期（3年）内价差预备费为9.3351万元，动态总投资为39.3712万元。

4、本方案不代替相关工程勘查、工程设计等，涉及地质灾害、水土流失、 环境污染、固体废物利用等治理工程部署不列入本方案。


